“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧

协同控制监测网络能力建设项目

绩效评价报告

（2024年度）

委托单位：唐山市财政局

主管单位：唐山市生态环境局

评价机构：唐山龙信工程咨询有限公司

评价时间：2025年9月

摘要

“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目主管单位为唐山市生态环境局。该项目旨在完善唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，通过建设5座交通环境空气监测站（包含1个公路监测站、2个港口监测站、1个机场监测站、1个铁路货场监测站），强化监测支撑能力，助力空气质量改善。

资金用途主要为监测站的建设，涵盖设备采购、安装调试以及相关配套设施建设等费用支出，项目预算资金1000万元，为跨年度预算安排（跨越2023和2024两个预算年度），根据《跨年度安排预算采购人承诺和财政部门主管业务机构意见表》规定：“2023年度安排825万元（中央资金），剩余资金根据中标价格和付款方式以后年度安排”。项目合同金额988.5万元，2023年已使用中央预算资金825万元，2024年唐山市生态环境局申请市级预算资金163.5万元，已于2024年5月支付。

项目实施中主要存在项目绩效目标设置不合理，与项目实际工作脱节，绩效指标无法有效反映项目预期产出和效果，2024年运维记录不完整等情况。

项目绩效评价综合得分为85分，评级为“良”。

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目背景	1

（二）资金概况	2

（三）评价目的	2

二、绩效评价工作实施	2

（一）评价依据	2

（二）评价原则	3

（三）评价方法	3

（四）评价指标体系	4

（五）评价工作组织实施	5

三、绩效分析	7

（一）评价结论	7

（二）绩效分析	7

1、决策指标分析	8

2、过程指标分析	9

3、产出指标分析	10

4、效益指标分析	12

四、存在问题和建议	15

（一）项目存在的问题	15

1、项目绩效指标体系不完整，维度缺失	15

2、运维记录信息不完整	15

（二）建议和改进措施	15

“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧

协同控制监测网络能力建设项目

绩效评价报告

（2024年度）

一、项目基本情况

为贯彻落实《市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（唐发〔2019〕22号）等文件精神，提升市级重点项目绩效水平，促进财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升，检验重点项目预期目标实现程度及支出效率和效果，受唐山市财政局委托，唐山龙信工程咨询有限公司对唐山市生态环境局“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）开展绩效评价。

（一）项目背景

围绕深入打好污染防治攻坚战，强化多污染物协同控制和区域协同治理，基本消除重污染天气战略部署，全面落实《生态环境部关于印发〈“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案〉的通知》（环办监测函〔2021〕218号）要求，结合我省实际，进一步完善区域监测网络，“十四五”期间逐步建成公路站、港口站、机场站、铁路货场站等多种类型的协同控制交通站，形成交通污染专项监测能力，全力发挥监测支撑保障作用，我市拟建设公路站1个、港口站2个、机场站1个、铁路货场站1个。

（二）资金概况

“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目预算资金1000万元，为跨年度预算安排，根据《跨年度安排预算采购人承诺和财政部门主管业务机构意见表》规定：“2023年度安排825万元，剩余资金根据中标价格和付款方式以后年度安排”。

项目合同金额988.5万元，2023年已使用中央预算资金825万元，2024年唐山市生态环境局申请市级预算资金163.5万元，已于2024年5月支付。

（三）评价目的

规范和加强市级重点项目绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升。推动市级重点项目绩效目标保质保量实现，助推全市经济社会高质量发展。

二、绩效评价工作实施

（一）评价依据

1、《市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（唐发〔2019〕22号）；

2、《唐山市市级部门预算绩效管理办法》（唐财绩〔2019〕7号）；

3、《唐山市市级部门预算绩效目标设定规范》（唐财绩〔2019〕12号）；

4、《唐山市项目支出绩效评价管理办法》（唐财绩〔2020〕3号）；

5、《唐山市市级项目支出绩效重点评价管理办法》（唐财绩〔2020〕5号）。

（二）评价原则

该项目绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）评价方法

本次评价采用现场方式进行评价，主要采取书面文件审查及实地调研的方式。

我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察法、专家评议法等方法，对“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）进行绩效评价分析，与此同时，我们收集了大量直接的统计资料进行分析研究。

1、比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组通过查找、收集“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）相关资料，了解资金支出实际情况，与项目预算申报时确定的绩效目标进行对比，对绩效目标的实现程度进行评价。

2、公众评判法。是指通过专家评估和抽样调查等方式对项目开展效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组通过抽取部分专项项目开展留痕资料，与项目期初预期目标值比对，分析具体项目的完成情况，为绩效分析结论提供支撑。

3、统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法。通过查找、收集相关资料，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）的绩效目标实现程度。

4、专家评议法。是指利用专家意见对财政支出效果进行评判的方法。评价中，我们聘请绩效评价及行业专家参加绩效评价工作，充分利用专家意见评价其绩效目标实现程度。

（四）评价指标体系

我们设计了一级指标和二级指标、三级指标及其权重，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价工作组设计了部分三级指标及其权重。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出和效益四部分内容，力求全面考察“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）项目立项决策过程的科学性、合理性；项目资金管理和组织实施过程的完备性及科学性；项目产出、项目效益的实现程度。体现从项目决策到执行效果的逻辑路径。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出和效益四类一级指标。其中，决策类、过程类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置，并结合项目特点进行了细化调整。产出和效益类则根据项目的具体情况进行了个性化设置。产出类指标结合该项目特点从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本方面进行考察；效益类则从经济效益、社会效益、可持续影响方面进行考察。

1、权重

评价指标体系各指标的权重由评价工作组根据项目特征和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性确定。

2、评价指标体系

根据指标体系设计思路、指标权重与评分标准设计思路，形成本次项目整体支出的绩效评价指标体系，包括评价指标、评分标准、得分情况和扣分原因。

3、评价结果等级划分标准

项目最终评价结果包括评分和评级，等级分定为四级：

优：得分高于90分（含90分）；

良：得分80分—90分（含80分）；

中：得分60分—80分（含60分)；

差：得分60分以下。

（五）评价工作组织实施

1、前期准备情况

开展前期调研，与委托方、被评价单位进行协调，明确评价对象和范围及评价目的，充分了解项目目标设定、决策过程、资金分配、预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理、产出、效益、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容；

根据委托方要求及被评价项目情况，充分考虑人员数量、专业结构、业务胜任能力、成员稳定性等因素，同时根据项目特点及专业性聘请一定数量专家，成立绩效评价工作组（以下简称评价工作组）；

进一步了解项目基本情况，在与委托方及相关单位充分沟通的基础上，确定项目绩效目标。同时，充分考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性及客观性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度；

根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。在与委托方及相关单位充分沟通的基础上，根据重要性原则，选用科学的方法，合理设置各指标权重；

根据项目的管理层级、实施单位数量、地域分布情况等因素，开展走访调研，明确走访调研目的，确定调研对象、样本数量、调研方式、抽样方法，调查内容等。

2、组织实施

明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、被评价单位提供的资料等，通过委托方下达项目实施单位；

对被评价单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成多层次、多角度的数据资料支持；

对搜集获取的所有被评价单位相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成现场评价结果；

根据评价方案确定的全部现场评价范围，组成现场评价工作组，进行实地勘察、资料核实和分析评价。包括：听取情况介绍、资料核查、实地勘察、走访调研、分析评价；

在对现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对被评价单位总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。根据现场评价情况，详列评价中发现的问题，形成问题清单。

3、撰写与提交绩效评价报告

撰写绩效评价报告，在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。

三、绩效分析

（一）评价结论

评价工作组通过查阅和分析项目单位提供的有关文件、材料，现场座谈、查勘调研等方式，对“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）立项决策过程，项目执行管理过程，项目产出和项目效益实现情况进行了综合分析评价，评价得分85分，评价结果为“良”。项目得分情况如下：

| 评价维度 | 分值（分） | 评价得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 11 |
| 项目过程 | 21 | 19 |
| 项目产出 | 40 | 31 |
| 项目效益 | 24 | 24 |
| 合计 | 100 | 85 |

（二）绩效分析

此次评价以活动实施效果为导向，综合评价项目资金的决策、过程、产出、效益四个方面情况，分为4个一级指标、12个二级指标和37个三级指标，具体分析如下：

1、决策指标分析

该项指标分值15分，评价得11分，主要考核项目立项依据充分性、绩效目标设置科学性、预算资金投入合理性等方面，包括立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性4个三级指标。

（1）项目立项（该项指标共2分，评价得2分）

围绕深入打好污染防治攻坚战，强化多污染物协同控制和区域协同治理，基本消除重污染天气战略部署，全面落实《生态环境部关于印发〈“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案〉的通知》（环办监测函〔2021〕218号）要求，我市拟建设公路站1个、港口站2个、机场站1个、铁路货场站1个。

评价工作组认为，“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）立项依据符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划及相关政策要求；与部门职责范围相符；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与我市行业发展规划、经济发展规划相符，项目立项依据充分。

经评价分析，该项指标满分2分，得2分。

（2）绩效目标（该项指标共10分，评价得6分）

①绩效目标合理性

“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度），设置绩效目标为完善唐山市细颗粒物与臭氧协同控制检测网络，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但存在绩效指标不全，无质量指标，项目效益指标与项目预期实现的效益和效果不匹配等问题。

经评价，该项指标满分4分，得2分。

②项目绩效指标明确性

评价工作组认为，项目设置的产出数量指标，产出效益指标与项目属性特点、项目工作内容不匹配，比如：根据合同约定，验收合格正常运转后1年为免费维护期，未针对维护期的相关内容制定相关产出。效益指标无法体现“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）的产出效果。

经评价，该项指标满分6分，得4分。

（3）资金投入（该项指标共3分，评价得3分）

设置预算编制科学性1个三级指标，预算内容与项目内容相匹配，项目资金测算依据充分，测算金额较准确，预算资金分配合理。

经评价，该项指标满分3分，得3分。

2、过程指标分析

该项指标分值21分，评价得19分，主要考核项目资金管理和项目组织实施等方面，包括：资金使用与审核、资金到位率、资金使用、组织机构设置、管理制度健全性和项目实施过程管理6个三级指标。

（1）资金管理（该项指标共13分，评价得13分）

评价工作组认为，项目实施期限内，项目执行单位财务制度、资金管理办法等财务管理制度都健全可行，合法合规；项目支出审批、调整手续完整规范、支出票据凭证完整，资金使用与审核规范。项目资金到位率100%，资金使用率100%。

经评价，该项指标满分13分，得13分。

（2）组织实施（该项指标共8分，评价得6分）

唐山市生态环境局组织机构健全，各部门职责分工明确，配备专人对项目执行进度进行跟踪管理，实时掌控项目开展情况，相关档案资料较齐全，但未针对可能出现的断电风险、环境干扰风险等其他风险，制定风险细化防控措施。

经评价，该项指标满分8分，得6分。

3、产出指标分析

该项指标分值40分，评价得31分，主要考核项目实施产出的数量、质量、时效和成本等内容，评价工作组分析了“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）立项资料、合同、验收材料等文件，并与相关人员现场了解情况，参考2025年“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制自动监测站运维项目执行报告（上半年），对“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）项目产出数量、质量、时效和成本进行考核。

（1）产出数量（该项指标满分共11分，评价得11分）

“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）项目新建的五套空气质量自动监测站分别配置一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、PM10 监测仪、PM2.5 监测仪、质控设备（动态校准仪和零气发生器）、非甲烷总烃监测仪、BC 监测仪（黑炭气溶胶分析仪）、VOCs（包含苯系物）、VOCs（包含 PAMS 57 种组分）、汽车流量监测仪等环境空气污染物基本项目监测仪器和数据传输设备。

建设地点包括三女河机场跑道东侧站、唐山南站门前、南湖高速口站、唐山港曹妃甸港区海事局、河北省唐山市海港经济开发区唐山港国际集装箱码头五个交通站。

经评价分析，唐山市生态环境局按照合同约定的内容采购“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）的相关设备及备品备件，按照规划的地点完成了监测站的建设，该项目于2023年11月完成验收。

该项指标满分11分，评价得11分。

（2）产出质量（该项指标共21分，评价得12分）

产出质量指标主要围绕监测数据类型合规性、设备采购质量合规性、系统运行数据有效性、运维记录信息完整性、运维流程执行合规性等进行设置。

经评价分析，监测数据类型符合要求、设备采购质量达标、系统数据运行有效、监测站地点的建设符合前期规划地点，但存在运维记录中未记录仪器校准、耗材更换、数据异常处理等信息；2024年运维检查记录表中存在多处审核人未签字，未记录检查日期（对应查看2025年运维检查记录不存在前述问题）；2024年运维未形成半年执行报告和整年执行报告，运维记录中，半年、年检查记录表均未填写等问题。

经评价分析，该项指标满分21分，评价得12分。

（3）产出时效（该项指标共6分，评价得6分）

经评价分析，2024年“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目工作实施进度符合项目实施进度表相关时限要求。故障排除较及时，可以确保各空气站各项监测仪器正常稳定运行并联网正常。

该项指标满分6分，评价得6分。

（4）产出成本（该项指标共2分，评价得2分）

经评价分析，2024年该项目付款金额未超过预算资金。

该项指标满分2分，评价得2分。

4、效益指标分析

该项指标分值24分，评价得24分，主要考核“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）项目预期效益实现情况。

（1）经济效益（该项指标共6分，评价得6分）

从减少人工监测费用方面，传统人工监测需大量人力定期前往监测点采样、分析，成本高昂且效率低下。以机场为例，若采用人工监测，每日需安排多名专业人员，花费数小时完成多个点位的采样工作，且采样频率有限。而自动监测系统可 24 小时不间断工作，仅需少量维护人员，大幅降低人力成本。

从优化污染治理投入方面，自动监测系统实时反馈污染物浓度数据，有助于相关部门和企业精准定位污染源头，针对性采取治理措施，避免盲目投入。例如，在公路枢纽，通过监测发现某路段因重型柴油车流量大导致 NOₓ和 PM₂.₅浓度超标，相关部门可在此路段加强交通疏导、推广清洁能源车辆或增设尾气净化设施，提高治理资金使用效率。

从推动环保产业发展方面，机场、公路枢纽、铁路货场和港口对环保自动监测设备的需求，刺激环保设备制造、软件开发、数据分析等相关产业发展，带动上下游产业链发展，创造新就业岗位和经济收益。

该项指标满分6分，评价得6分。

（2）社会效益（该项指标共8分，评价得8分）

交通污染专项监测能力构建方面，新建的五个交通站（三女河机场、唐山南站、南湖高速口、曹妃甸港区海事局、唐山港国际集装箱码头）配置了 VOCs（包含苯系物和 PAMS 57 种组分）、黑炭气溶胶（BC）、汽车流量监测仪等设备，可实时捕捉机动车尾气、港口船舶排放、机场起降燃油挥发等交通源污染特征。

公众健康风险预警机制完善方面，监测网络与智慧管控平台联动，针对建设地点周边等敏感区域实施“分钟级预警”，向市民及时发出提醒，保护公众健康、提升出行体验，直接转化为民生福祉。

交通园区监测站的布局不仅是环境治理工具的升级，更是城市发展逻辑的重构。其价值体现在：通过监测数据使交通结构优化、产业绿色转型、区域协同治理，最终实现“生态效益产业化、产业效益生态化”的深度融合。

该项指标满分8分，评价得8分。

（3）可持续影响（该项指标共10分，评价得10分）

助力“双碳”目标，NO-NO₂-NOₓ、CO、NMHC等污染物与温室气体排放密切相关。在公路枢纽和港口，大量机动车和船舶运行排放这些污染物的同时，也排放 CO₂等温室气体。自动监测系统为评估交通枢纽碳排放提供数据，助力制定针对性减排措施，推动交通行业绿色低碳转型，为实现碳达峰碳中和目标贡献力量。

优化能源利用，监测数据帮助相关部门和企业了解能源消耗与污染物排放关系，通过优化运输路线、推广新能源车辆和船舶等措施，提高能源利用效率，减少能源消耗和温室气体排放。

维护区域生态平衡，机场、公路枢纽、铁路货场和港口周边生态环境脆弱。自动监测系统实时监测环境变化，一旦发现生态破坏风险，及时采取措施保护生态系统，维护区域生态平衡。

提供决策数据基础，长期积累的自动监测数据，反映交通枢纽环境质量变化趋势，为政府和企业制定长期发展规划、环保政策提供科学依据。如依据多年监测数据，合理规划机场扩建、公路新建等项目，确保发展与环保协调共进。

推动绿色交通发展，监测数据反馈问题，促使交通枢纽持续改进运营管理模式，采用更环保运输方式和技术，推动绿色交通发展，实现经济、社会和环境可持续发展良性循环。

该项指标满分10分，评价得10分。

四、存在问题和建议

（一）项目存在的问题

1、项目绩效指标体系不完整，维度缺失

“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度），存在绩效指标框架不完整问题：一是未设置“质量指标”，无法量化监测设备精度、数据有效性、运维服务达标率等核心质量要求；二是“预期产出效益与效果”维度未聚焦项目核心产出，未明确、设备投用率、数据传输时效性、运维结果考核等关键产出指标。三是项目指标设置未考虑项目属性特点和实际工作内容，项目核心工作涵盖“监测站建设+1年免费运维期”，但绩效指标仅聚焦建设阶段，未将质保期运维内容纳入指标体系。

2、运维记录信息不完整

2024 年度运维工作相关记录与2025年度运维工作记录对比存在较多缺陷，核心运维环节信息缺失，运维记录中未记录仪器校准、耗材更换、数据异常处理等信息；流程签批与要素不完整，2024年运维检查记录表中存在多处审核人未签字，未记录检查日期；周期性报告未落实，2024年运维结果未形成半年执行报告和整年执行报告，运维记录中，半年、年检查记录表均未填写。

（二）建议和改进措施

建议唐山市生态环境局，强化预算绩效管理，深入分析项目工作任务和需要达到的结果，研究明确项目的总体绩效目标，并将绩效目标分解为与工作任务、工作内容对应的绩效指标。

附件：“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）评价指标体系及得分表

| “十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（2024年度）评价指标体系及得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 决策（15分） | 项目立项(2分） | 立项依据充分性（2分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划及相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，是否符合我市经济发展规划（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符,是否列入部门年度工作规划（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分） | 2 |  |
|  | 绩效目标（10分） | 绩效目标合理性（4分） | ①项目是否有绩效目标(1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分)； ④是否与预算确定的项目工作量或资金量相匹配(1分) | 2 | 绩效目标不全，无质量指标；项目预期产出效益和效果中未能涵盖或者指出项目的产出。 |
|  |  | 绩效指标明确性（6分） | ①绩效指标设置是否符合项目属性特点、是否与项目绩效目标、项目工作内容相匹配（2分）； ②数量、质量、成本、时效、效益等指标是否明确，可衡量；是否能有效衡量项目的产出和效果（2分）； ③绩效指标是否与项目实施计划、资金额度相匹配（2分） | 4 | 项目设置的产出数量指标，产出效益指标与项目属性特点、项目工作内容不匹配，比如：根据合同约定，验收合格正常运转后1年为免费质保期，未针对维护期的相关内容制定相关产出。 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制科学性（3分） | ①预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ②预算项目资金测算依据是否充分，测算金额是否准确（1分）； ③预算资金分配是否合理（1分）。 | 3 |  |
| 过程（21） | 资金管理（13分） | 资金使用与审核（8分） | ①预算执行规范性，按预算计划执行或按规定履行调整报批程序，且按实施进度执行（2分）； ②专款专用，账目清晰完整（2分）； ③支出审批、调整手续完整规范、支出票据凭证完整规范（2分）； ④是否针对项目制定具体的项目资金和项目管理办法，相关制度或办法是否合法、合规、完整，是否符合相关政策和财务会计制度的规定（2分）。 | 8 |  |
|  |  | 资金到位率（2分） | 资金到位率=实际到位资金/财政预算批复资金*100%（2分），资金到位率100%得满分，每降低10%扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 资金使用（3分） | ①预算执行率（1分），对预算批复资金使用情况进行评价，预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100%，资金支出率介于90%至100%之间得满分，资金支出率每增加或降低5%扣0.25分； ②资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度及合同规定、资金支付及时记录（1分）； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 3 |  |
|  | 组织实施（8分） | 组织机构设置（2分） | ①项目组织机构健全（1分）； ②各机构职责分工明确(1分)。 | 2 |  |
|  |  | 管理制度健全性（2分） | 是否为保障项目执行，制定切实可行的实施方案（2分） | 0 | 未针对可能出现的断电风险、环境干扰风险等其他风险，制定风险细化防控措施。 |
|  |  | 项目实施过程管理（4分） | ①项目主管部门是否配备专人对项目执行进度进行跟踪管理，人员配置是否充足（2分）； ②项目主管部门是否实时掌控项目开展情况，相关档案资料是否齐全（2分） | 4 |  |
| 产出（40分） | 产出数量（11分） | 设备采购数量（4分） | 按照仪器设备清单采购一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、PM,监测仪、PM,监测仪、质控设备(动态校准仪和零气发生器)、非甲烷总烃监测仪、BC监测仪(黑炭气溶胶分析仪)、VOCs(包含苯系物)、VOCS(包含PAMS57种组分)、汽车流量监测仪等环境空气污染物基本项目监测仪器和数据传输设备，采购数量是否与项目建设内容一致（4分）。符合要求得4分，否则，酌情扣分。 | 4 |  |
|  |  | 备品备件供货数量（2分） | 备品备件按合同要求供货，采购数量与合同内容一致（2分）。符合要求得2分，否则，酌情扣分。。 | 2 |  |
|  |  | 监测站建设数量（5分） | 5个，包括公路站1个、港口站2个、机场站1个、铁路货场站1个，每按要求完成1个，得1分，共5分。 | 5 |  |
|  |  | 监测数据类型合规性（2分） | 监测数据类型符合“十四五”河北省细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设实施方案(交通站)要求。包括：NO-NO2-NOx、CO、PM10、PM2.5、NMHC、气象五参数、BC、V0Cs(至少包含苯系物)、汽车流量等其他交通污染相关因子（2分）。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  | 产出质量（21分） | 设备采购质量合规性（2分） | 采购的监测仪器和数据传输设备是否符合空气质量自动检测仪器设备技术文件要求（2分）。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 系统运行数据有效性（2分） | 设备运行效果达到相关合同规定，监测设备运行率90%；监测数据准确率90%；仪器定期质控抽检准确率95%；异常情况处理率100%（2分）。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 运维记录信息完整性（3分） | 运维记录是否完整，包括仪器校准、耗材更换、数据异常处理等（3分）。符合要求得3分，否则，酌情扣分。 | 0 | 运维记录中未记录仪器校准、耗材更换、数据异常处理等信息。 |
|  |  | 运维流程执行合规性（3分） | 运维记录中（如巡检表、故障单），符合流程要求（关键环节签字完整、信息无漏填、操作按步骤执行）（3分）。符合要求得3分，否则，酌情扣分。 | 0 | 运维检查记录表中多处未见审核人签字，及日期落款。 |
|  |  | 运维情况形成报告（3分） | 运维形成运维报告，包括半年执行报告和整年执行报告（3分）。每形成一份报告得1.5分。 | 0 | 2024年运维未形成半年执行报告和整年执行报告，运维记录中，半年、年检查记录表均未填写。 |
|  |  | 设备技术性能（2分） | 设备技术性能符合采购文件技术要求，并提供系统扩充、升级方面的技术支持服务（2分）。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 监测站建设位置（2分） | 监测站建设位置符合“十四五”河北省细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设实施方案(交通站)位置要求。分别设置在公路、港口、机场和铁路货场附近（2分）。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 备品备件维护有效性（2分） | 备品备件充足，满足维修、换件要求，不存在缺少或改变规格型号情况，保证检测站的正常运行（2分）。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  | 产出时效（6分） | 项目实施进度（2分） | 项目各项工作实施进度是否符合项目实施进度表相关时限要求（2分）。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 付款及时性（2分） | 支付进度按照合同及时足额支付（2分）。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 故障排除及时性（2分） | 设备运行发生故障时，服务提供方保障数据可以顺利传输至总站,对发生故障的仪器负责免费维修。更换和升级，提供2小时到场服务，提供7*24小时热线电话响应技术服务，4小时内解决问题，如果故障不能按时排除应提供备用产品使用（2分）。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  | 产出成本（2分） | 项目支出成本（2分） | 付款金额不超过预算资金（2分）。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
| 效益（24分） | 经济效益（6分） | 减少人工监测费用（2分） | 传统人工监测需大量人力定期前往监测点采样、分析，成本高昂且效率低下。以机场为例，若采用人工监测，每日需安排多名专业人员，花费数小时完成多个点位的采样工作，且采样频率有限。而自动监测系统可 24 小时不间断工作，仅需少量维护人员，大幅降低人力成本。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 优化污染治理投入（2分） | 自动监测系统实时反馈污染物浓度数据，有助于相关部门和企业精准定位污染源头，针对性采取治理措施，避免盲目投入。例如，在公路枢纽，通过监测发现某路段因重型柴油车流量大导致 NOₓ和 PM₂.₅浓度超标，相关部门可在此路段加强交通疏导、推广清洁能源车辆或增设尾气净化设施，提高治理资金使用效率。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 推动环保产业发展（2分） | 机场、公路枢纽、铁路货场和港口对环保自动监测设备的需求，刺激环保设备制造、软件开发、数据分析等相关产业发展，带动上下游产业链发展，创造新就业岗位和经济收益。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  | 社会效益（8分） | 交通污染专项监测能力构建（2分） | 新建的五个交通站（三女河机场、唐山南站、南湖高速口、曹妃甸港区海事局、唐山港国际集装箱码头）配置了 VOCs（包含苯系物和 PAMS 57 种组分）、黑炭气溶胶（BC）、汽车流量监测仪等设备，可实时捕捉机动车尾气、港口船舶排放、机场起降燃油挥发等交通源污染特征。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 公众健康风险预警机制完善（2分） | 测网络与智慧管控平台联动，针对建设地点周边等敏感区域实施“分钟级预警”，向市民及时发出提醒，保护公众健康、提升出行体验，直接转化为民生福祉。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 减少空气污染危害（2分） | 交通枢纽区域污染物排放量大，NO-NO₂-NOₓ、CO、PM₁₀、PM2.5、VOCs 等污染物危害人体健康，引发呼吸道疾病、心血管疾病等。自动监测系统实时监测污染物浓度，当浓度超标时及时预警，相关部门可及时依据监测数据采取治理措施，降低污染物浓度，保障公众健康。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 均衡环境利益（2分） | 通过自动监测和治理，减少交通枢纽对周边社区环境影响，保障不同区域居民享受平等环境权益，促进社会和谐发展。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  | 可持续效益（10分） | 助力 “双碳” 目标（2分） | NO-NO₂-NOₓ、CO、NMHC等污染物与温室气体排放密切相关。在公路枢纽和港口，大量机动车和船舶运行排放这些污染物的同时，也排放 CO₂等温室气体。自动监测系统为评估交通枢纽碳排放提供数据，助力制定针对性减排措施，推动交通行业绿色低碳转型，为实现碳达峰碳中和目标贡献力量。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 优化能源利用（2分） | 监测数据帮助相关部门和企业了解能源消耗与污染物排放关系，通过优化运输路线、推广新能源车辆和船舶等措施，提高能源利用效率，减少能源消耗和温室气体排放。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 维护区域生态平衡（2分） | 机场、公路枢纽、铁路货场和港口周边生态环境脆弱。自动监测系统实时监测环境变化，一旦发现生态破坏风险，及时采取措施保护生态系统，维护区域生态平衡。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 提供决策数据基础（2分） | 长期积累的自动监测数据，反映交通枢纽环境质量变化趋势，为政府和企业制定长期发展规划、环保政策提供科学依据。如依据多年监测数据，合理规划机场扩建、公路新建等项目，确保发展与环保协调共进。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 推动绿色交通发展（2分） | 监测数据反馈问题，促使交通枢纽持续改进运营管理模式，采用更环保运输方式和技术，推动绿色交通发展，实现经济、社会和环境可持续发展良性循环。符合要求得2分，否则，酌情扣分。 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 85 | 评级： 良 |