# 2024年度唐山三女河机场

# 航线补贴资金项目

# 绩效评价报告

评价委托单位：唐山市财政局

项目主管单位：唐山市交通运输局

评 价 机 构 ：河北天佳会计师事务所有限公司

报 告 日 期 ：二〇二五年十月

# 摘要

依据《关于加强战略合作的框架协议》和《唐山市航线补贴和运营补贴资金管理暂行办法》（唐政办字〔2024〕51号）等规定，唐山三女河机场航线补贴资金项目，为常态化每年安排预算项目。2024年全年累计运营13条航线，通达16个城市，基本形成覆盖东北、华北、西北、西南、华南、华东、海南等地的航线网络布局。

唐山三女河机场航线补贴资金项目2024年安排预算资金10,000.00万元，资金来源为市财政预算资金，资金到位率100%。项目实际支出金额为10,008.25万元，预算执行率100%。该项目整体综合评分为84.65分，项目绩效级别评定为“良”。

唐山三女河机场航线补贴资金项目的实施,对加强我市经贸往来，提升地区交通便捷性，促进区域经济发展具有重要意义。但同时也存在绩效指标设置不规范，机场过度依赖财政补贴，缺乏竞争性，资金测算依据不充分等问题。

目  录

一、基本情况	1

（一）项目背景	1

（二）项目内容	3

（三）资金投入及支出情况	4

（四）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二） 绩效评价依据	8

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	9

（四）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况	15

四、绩效评价指标分析	16

（一）项目决策情况	16

（二）项目过程情况	19

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	24

五、存在的问题	27

一是绩效指标设置规范性有待提高	27

二是机场过度依赖财政补贴，缺乏竞争性	27

三是补贴资金测算依据不充分	28

六、有关建议	28

一是创新发展模式	28

二是建立财政补贴资金动态调整机制	28

三是突出财政补贴的导向性	28

四是提高绩效指标设置的规范性	28

附件1：项目支出绩效评价指标评分表	30

附件2：绩效评价专家名单	37

附件3：社会调查问卷	38

2024年度唐山三女河机场

# 航线补贴资金项目

# 绩效评价报告

为加强政府财政支出管理，科学分析航线补贴资金使用效益，提高财政资源配置效率，按照唐山市财政局委托要求，河北天佳会计师事务所有限公司派出专业人员组成了绩效评价工作组，对唐山三女河机场航线补贴资金项目按照规范程序开展了现场调查、资料分析、数据整理、报告撰写等工作。本次绩效评价工作按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《唐山市项目支出绩效评价管理办法》（唐财绩〔2020〕3号）和《唐山市市级项目支出绩效重点评价管理办法》（唐财绩〔2020〕5号）等文件要求，在唐山市财政局、唐山市交通运输局的指导与配合下，完成了第三方项目支出绩效评价工作，现将本次绩效评价工作的具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

民航业是我国经济社会发展重要的战略产业。改革开放以来，我国民航业快速发展，行业规模不断扩大，服务能力逐步提升，为我国改革开放和社会主义现代化建设作出了突出贡献。为促进民航业健康发展，国务院2012年出台了《关于促进民航业发展的若干意见》（国发〔2012〕24号），文件指出要努力满足经济社会发展和人民群众出行需要，科学规划安排国内航线网络，加强干线、支线衔接和支线间的连接，提高中小机场的通达性和利用率，完善财税扶持政策，加强民航发展基金的征收和使用。

2013年《河北省人民政府关于加快民航业发展的意见》文件提出了以科学发展观为统领，以市场需求为导向，本着抓住机遇、加快发展，统筹规划、全面推进，集中力量、重点突破的原则，加快机场及配套基础设施建设，做大做强民航企业，大力发展通用航空产业，加快提升临空经济规模和水平，力争用10年左右的时间超过全国平均水平，把民航业打造成全省重要的支柱和先导产业的发展目标。

2022年《河北省民航发展“十四五”规划》明确，到2025年，运输航空保障能力更加充分、航线网络更加完善、服务水平大幅提升，通用航空服务体系持续优化，机场综合实力显著提高，辐射带动作用明显增强。全省民用运输机场7个，旅客、货邮保障能力分别达到3000万人次、30万吨，运输航空服务100公里基本覆盖全省所有设区市。展望到2035年，综合保障能力跨入国内先进行列，全面构建运输航空与通用航空两翼齐飞、高度协同的现代化机场新格局，与京津合力建成高水平京津冀世界级机场群，成为支撑和引领区域经济高质量发展的重要引擎。

唐山机场是拉动我市临空经济提质扩量发展的重要优势资源，明确发展定位、科学合理规划、加强统筹管理，推动机场与临空产业一体化全面提升。谋准机场自身定位，既遵循航空机场发展客观规律，又立足唐山机场的个性特征，谋准在京津冀区域内的功能定位，坚持客货并举、商旅并重，在开掘客运能力的同时，充分释放货运对产业的带动效应。高质量高水准编好专项规划，聚焦提升机场通达功能和拉动开放能力，突出前瞻性和系统性，运用专业力量开展综合论证研究，使航站改扩建规模与航线资源、时刻资源、补贴规模相匹配。积极融入京津冀协同国家战略，牢牢把握历史性窗口期和战略性机遇期，坚持优势互补、错位差异化发展，努力在京津冀世界级城市群机场群中找位置、定坐标，最大限度争取上级政策资金倾斜支持。强化市级统筹，充分发挥空港与高铁、陆路运输联动、承接北京非首都功能疏解等优势潜力，加大临空产业园区与京唐智慧港、站西片区、丰润产业园区的密切衔接，加强区域发展，空间布局，产业规划统筹，加快打造唐山新的经济增长点。

（二）项目内容

航线补贴资金主要用于补贴航空公司开通唐山机场国内客运航线、国内货运航线。国内客运航线结构类型区分为直达航线、经停航线、延伸航线。补贴标准：每条航线航班补贴额度应根据通航城市、执飞航空公司、航线类型的不同，综合评估市场行情和运营成本，按照“节约成本，提高效率”的原则确定。力争成熟航线补贴资金逐年减少，实现从“多补、少补到不补”的良性循环。

2024年度以10,000.00万元为限，对唐山三女河机场管理有限公司及8个国内运输航空公司进行补贴。明细详见下表：

| 序号 | 航空公司 | 开通航线 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东方航空 | 唐山=上海 |
| 2 | 北部湾航空 | 长沙=唐山 南宁=长沙=唐山 |
| 3 | 首都航空 | 杭州=唐山=呼和浩特 |
| 4 | 长安航空 | 西安=唐山=大连 |
| 5 | 苏南瑞丽航空 | 昆明=唐山=哈尔滨 成都=唐山=沈阳 |
| 6 | 中联航空 | 佛山=唐山 哈尔滨=唐山=三亚 |
| 7 | 桂林航空 | 桂林=重庆=唐山 海口=唐山 |
| 8 | 天津航空 | 武汉=唐山 |

（三）资金投入及支出情况

1.资金来源

本项目根据年初预算安排，2024年航线补贴预算10,000.00万元，全部为市级财政资金。实际到位资金为10,000.00万元，预算资金到位率达到100%。

一般公共预算安排资金情况表

| 时间 | 指标文号 | 指标摘要 | 指标金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年3月14日 | 唐财建复[2024]28号 | 机场航线补贴资金(第一批） | 3,000.00 |
| 2024年6月18日 | 唐财建复[2024]57号 | 机场航线补贴资金(第二批） | 2,000.00 |
| 2024年9月23日 | 唐财建复[2024]108号 | 机场航线补贴资金(第三批） | 3,000.00 |
| 2025年1月23日 | 唐财建复[2025]3号 | 机场航线补贴资金(第四批） | 1,000.00 |
| 2025年3月13日 | 唐财建复[2025]24号 | 机场航线补贴资金(第五批） | 500.00 |
| 2025年4月11日 | 唐财建复[2025]40号 | 机场航线补贴资金(第六批） | 500.00 |
| 合计 |  |  | 10,000.00 |

2.资金使用

根据唐山市交通运输局提供的唐山三女河机场航线补贴资金项目资金申请文件和航线补贴支出情况，2024年申请资金10000万元，截至2024年底，实际拨付8000万元，2000万元结转2025年。截止2025年4月，项目支出10008.25万元，预算执行率100.00%，差额用往年结余资金支出。项目资金使用情况见下表：

一般公共预算资金使用情况表

单位：万元

| 时间 | 本年预算批复 | 到位资金 | 实际支出资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年3月 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - |
| 2024年6月 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,342.50 | 66.85% |
| 2024年9月 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,517.60 | 73.25% |
| 2024年12月 | - | - | 2,046.15 | 98.83% |
| 小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,906.25 | 98.83% |
| 2025年1月 | 1,000.00 | 1,000.00 | 924.00 | 92.40% |
| 2025年3月 | 500.00 | 500.00 | 1,148.00 | 138.13% |
| 2025年4月 | 500.00 | 500.00 | 30.00 | 105.10% |
| 小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,102.00 | 105.10% |
| 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,008.25 | 100.00% |

项目资金分配情况一览表

| 项目单位 | 补贴资金（万元） | 最后拨付日期 |
| --- | --- | --- |
| 中国东方航空股份有限公司天津营业部 | 1,933.80 | 2025年1月24日 |
| 广西北部湾航空有限责任公司 | 1,230.20 | 2024年11月19日 |
| 北京首都航空有限公司 | 190.50 | 2024年6月14日 |
| 长安航空有限责任公司 | 966.75 | 2025年1月24日 |
| 苏南瑞丽航空有限公司 | 3,688.00 | 2025年2月17日 |
| 中国联合航空有限公司 | 540.00 | 2024年9月23日 |
| 桂林航空有限公司 | 929.00 | 2025年2月17日 |
| 厦门航空有限公司 | 30.00 | 2024年4月23日 |
| 运营补贴 | 500.00 | 2024年4月30日 |
| 合计 | 10,008.25 |  |

（四）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2024年度唐山三女河机场航线补贴资金项目根据唐山市政府与海航集团有限公司签署的《关于加强战略合作的框架协议》和《唐山市航线补贴和运营补贴资金管理暂行办法》（唐政办字〔2024〕51号）等规定，机场航线市级补助资金的总体绩效目标可归纳为：2024年全年累计运营13条航线，累计通达16个城市，基本形成覆盖东北、华北、西北、西南、华南、华东、海南等地的网络布局，完善唐山机场的航线网络建设，积极发挥机场经济功能和社会功能，促进唐山发展。

2.项目绩效阶段性目标

2024年全年完成机场进出港旅客接待56.89万人次；经营性收入完成2,621.28万元；累计通航城市达成16个；旅客对机场服务满意度99%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据唐山市财政局《关于印发唐山市市级项目支出绩效重点评价管理办法的通知》（唐财绩〔2020〕5号）等文件精神的要求，通过对唐山三女河机场航线补贴资金项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，运用科学规范合理的评价方法、评价框架和评分标准，通过对项目资金管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的分析和评判，发现存在问题，并分析问题成因，提出进一步加强资金管理和优化政策制度的意见建议。促使项目承担单位、项目主管机构根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标，提高管理水平。同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

本次绩效评价的目的是：

（1）核实10,000.00万元资金的到位和使用情况，是否及时到位，资金的使用和支出是否符合规范要求。

（2）核查唐山三女河机场航线补贴资金项目实施和验收情况，目前是否达到预期状态。

（3）核查唐山三女河机场航线补贴资金项目的实施过程是否合规。

（4）调查唐山三女河机场航线补贴资金项目是否达到预期效益。

2.评价对象

本次绩效评价对象是唐山市交通运输局2024年度唐山三女河机场航线补贴资金项目。

3.评价范围

本次绩效评价范围为2024年度唐山三女河机场航线补贴资金项目，资金规模为10,000.00万元，对资金到位、执行等管理情况进行客观评价。

- 绩效评价依据

1.绩效政策文件

（1）《中华人民共和国预算法》。

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）。

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。

（4）《中共唐山市委、唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（唐发〔2019〕22号）。

（5）《唐山市市级项目支出绩效重点评价管理办法》（唐财绩〔2020〕5号）。

2.项目文件

（1）2013年《河北省人民政府关于加快民航业发展的意见》。

（2）2022年《河北省民航发展“十四五”规划》；

（3）唐山市政府与海航集团有限公司签署的《关于加强战略合作的框架协议》。

（4）《唐山市航线补贴和运营补贴资金管理暂行办法》（唐政办字〔2024〕51号）。

（5）其他相关资料。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系设基本框架参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《唐山市项目支出绩效评价管理办法》（唐财绩〔2020〕3号）和《唐山市市级项目支出绩效重点评价管理办法》（唐财绩〔2020〕5号）文件要求，从决策、过程、产出和效益四个一级指标展开，二级指标和三级指标则参考相关文件要求进行个性化指标设置，其中：决策指标权重20%，过程指标权重20%，产出指标权重30%，效益指标权重30%，权重合计100%。主要指标内容见下表：

项目支出绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 充分 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 规范 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 合理 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 3 | 明确 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 合理 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | =100% |
|  |  | 预算执行率 | 4 | =100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 合规 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 健全 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 有效 |
| 产出 | 产出数量 | 年度旅客吞吐量 | 4 | 40万人 |
|  |  | 年度航线班次 | 3 | 6000班次 |
|  |  | 航线数量 | 3 | 22条 |
|  | 产出质量 | 航线补助发放准确率 | 4 | =100% |
|  |  | 航班客座率 | 4 | ≥68% |
|  | 产出时效 | 资金及时支付性 | 4 | 100% |
|  | 产出成本 | 计划总成本控制率 | 4 | ≤100% |
|  |  | 单架次成本控制率 | 4 | ≤100% |
| 效益 | 经济效益 | 促进区域经济发展 | 5 | 促进 |
|  | 社会效益 | 减轻航空公司运营负担 | 3 | 减轻 |
|  |  | 改善交通、满足旅客航 空出行要求 | 3 | 有效改善 |
|  |  | 机场合计旅客吞吐量 同比增长量（%） | 4 | ≥ 7% |
|  | 可持续影响 | 推动支线航空市场持续发展 | 5 | 长期 |
|  | 满意度 | 旅客满意度 | 5 | ≥95% |
|  |  | 航空公司满意度 | 5 | ≥95% |
| 总分 |  |  | 100 |  |

3.评价方法

根据项目的实际情况，本次绩效评价采取书面评价与实地评价相结合的方式进行。坚持“定量优先、简便有效”的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，我们采用如下方法开展评价工作。

（1）按要求及规定对实施单位现场进行调查，调查的重点内容包括：资金到位、使用、管理情况和项目执行、绩效目标完成情况等，资金调查覆盖率不低于三分之二。

（2）非现场调查的需提交纸质证明材料。

（3）分析时结合项目单位提供的资料和搜集、公开的资料进行评价。

（4）根据绩效评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

①成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。②比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。③因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。④最低成本法：是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。⑤公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。⑥标杆管理法：是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。⑦其他评价方法：除以上评价方式以外的其他方法。

4.评价标准

重点绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（四）绩效评价工作过程

绩效评价工作于2025年8月开始，通过参加唐山市财政局召开的项目对接会，撰写工作方案，组织工作组进行内部培训，集中开展收集资料、分析评价、现场调查、问卷调查等相关工作，形成绩效评价报告初稿。至9月末对评价报告进行再次修改，形成正式绩效评价报告。各环节的具体工作安排如下：

1.前期准备

唐山市财政局召开三方会议并介绍绩效评价相关情况，向唐山市交通运输局下达《关于2025年市级重点绩效评价资料清单的通知》，并确定资料提交时间。我所成立评价组，明确工作范围和职责，提出本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。组织评价组人员学习项目绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神，在各参评人员对项目情况有了进一步了解的基础上，明确评价工作程序及要求。

2.评价指标体系设计

通过对本项目基础资料的深入了解，对评价指标体系的深入剖析，充分考虑项目的特点，拟定绩效评价指标（详见附表）。拟定的评价指标，在征求被评价单位意见后进行补充和完善。

3.组织实施

对项目单位提交的项目资料进行整理、汇总，检查、核实项目资料中的数据后，确定检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。对项目实施情况进行检查，在听取被评价单位对项目实施情况汇报的基础上，全面分析整理项目相关数据资料，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

4.评价分析与沟通反馈

绩效评价工作组根据资料分析及现场调查的实际情况，形成项目评价的初步意见与结论。组织召开内部评审会，对项目各方面做出评价结论、提出意见并进行论证。根据论证结果和意见，对绩效评价报告进行修正、补充与完善，形成绩效评价报告初稿并报送相关单位。在实施单位、财政局业务科室反馈意见和专家评审意见的基础上，对评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告，提交给唐山市财政局。

绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，包括绩效评价报告正式版、指标体系电子版、项目收集到资料清单及佐证资料、工作底稿等及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况

本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。绩效评价结果分为四档：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为差。

唐山市交通运输局2024年度唐山三女河机场航线补贴资金项目已全部完成，绩效评价工作组从决策、过程、产出和效益四方面对项目的绩效情况进行评分，项目评价最终得分为84.65分，绩效评价结果为“良”。

具体评分情况如下表：

各指标得分情况

| 一级指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20.00 | 15.00 | 75.00% |
| 过程 | 20.00 | 17.50 | 87.50% |
| 产出 | 30.00 | 25.65 | 85.50% |
| 效益 | 30.00 | 26.50 | 88.33% |
| 合计 | 100.00 | 84.65 | 84.65% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面分析，决策指标满分20分，实际得分15分，得分率75%。

项目决策情况

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (20) | 项目立项 (7) | 立项依据充分性（4） | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性（3） | 3 | 100% |
|  | 绩效目标 (7) | 绩效目标合理性（4） | 2 | 50% |
|  |  | 绩效指标明确性（3） | 2 | 66.67% |
|  | 资金投入 (6) | 预算编制科学性（4） | 2 | 50% |
|  |  | 资金分配合理性（2） | 2 | 100% |

1.项目立项

（1）立项依据充分性

根据《国务院中央军委关于同意空军唐山机场实行军民合用的批复》（国函〔2008〕117号）文件，机场开展民用航空业务时，性质为国内支线机场。2008年1月9日北京军区空军和河北省人民政府签署《空军唐山机场实行军民合用协议》；2009年4月，唐山市人民政府和海航集团有限公司签署《关于加强战略合作的框架协议》；唐山市人民政府办公厅批复的《唐山机场有关问题协调处理情况报告》中“三、关于机场运营补贴问题。按照相关协议约定，2015年不再给予机场运营补贴。2016年起，将运营补贴与航线补贴统筹安排，列入市财政予以保障”。项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划及相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与执行部门的职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权与支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）立项程序规范性

根据提供的项目设立资料，项目是按照规定的程序申请设立；根据提供的项目审批文件及相关资料，项目为常态化安排项目，项目事前经过必要的可行性研究。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

唐山市交通运输局根据上级要求年初填报了绩效目标表，设置了绩效目标和绩效指标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目绩效目标表中，绩效目标设置为“完善唐山机场的航线网络建设，积极发挥机场经济功能和社会功能，促进唐山发展”。绩效目标设置清晰明确，与实际工作内容具有相关性。但项目绩效目标过于概括，不够具体、量化，不能够直接判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

该指标满分为4分，根据评分标准得2分，得分率50%。

（2）绩效指标明确性

项目将绩效目标细化分解成为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，数量指标：三级指标预算执行率指标未设置成数值，不便于衡量，应进行定量或明确定性表述；时效指标：空泛地表述为“项目完成时限”，预期指标值设置为“2024年12月31日”，设置不规范，应将时效指标设置为“资金执行情况反馈及时率”，指标值设置为“100%”。

该指标满分为3分，根据评分标准得2分，得分率66.67%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

项目为常态化安排项目，根据财力情况，结合航线开通需求及客流量目标安排的预算，预算编制经过论证，项目预算内容与项目实际内容匹配。未获取项目预算数据测算资料，不能测算预算编制科学性；根据提供的预算资金额度与年度目标任务数量分析，确定的项目投资额或资金量与年度工作任务匹配度较低。

该指标满分为4分，根据评分标准得2分，得分率50%。

（2）资金分配合理性

该指标反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。预算资金分配依据为机场与航空公司的合同约定，依据充分；资金实际分配情况与2024年机场公司收支明细进行了核对，资金分配根据实际航线班次进行结算，与项目单位或地方实际相适应，分配额度合理。

该指标满分为2分，根据评分标准得2分，得分率100%。

（二）项目过程情况

过程指标主要从资金管理、组织实施两个方面分析，项目过程指标满分20分，实际得分17.50分，得分率87.50%。

项目过程情况

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 (20 ) | 资金管理（12） | 资金到位率（4） | 4 | 100 % |
|  |  | 预算执行率（4） | 4 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性（4） | 4 | 100% |
|  | 组织实施（8） | 管理制度健全性（3） | 1.5 | 50% |
|  |  | 制度执行有效性（5） | 4 | 80% |

1.资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率反映实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。根据唐山市交通运输局提供的项目资金申请文件和资金拨付手续，2024年度唐山三女河机场航线补贴资金项目预算安排资金10,000.00万元，实际到位资金10,000.00万元，资金到位率100%。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。通过对项目预算执行情况进行分析，把预算执行率分为五个档次，具体见下表：

| 档次 | 预算执行率% | 指标得分 |
| --- | --- | --- |
| 第一档 | 100 | 4 |
| 第二档 | 90(含)-100 | 3 |
| 第三档 | 75(含)-90 | 2 |
| 第四档 | 60(含)-75 | 1 |
| 第五档 | 60以下 | 0 |

截止到2025年4月底，根据项目支出手续资料，项目收支明细账、项目资金支付凭证，预算资金全部按照计划执行，预算执行率100%。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（3）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

市级层面已出台了资金管理办法，明确了资金使用范围及原则，但预算单位在资金管理上无对应实施细则，单位内控仍需加强。

该指标满分为3分，根据评分标准得1.5分，得分率50%。

（2）制度执行有效性

根据相关管理制度和过程资料，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目数据核验、汇总等资料齐全并及时归档；但项目实施缺少监督管理、绩效考评办法，缺少监督管理到位的佐证资料。

该指标满分为5分，根据评分标准得4分，得分率80%。

（三）项目产出情况

产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面分析，项目产出情况指标满分30分，实际得分25.65分，得分率85.50%。

项目过程情况

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 (30) | 产出数量（10） | 年度旅客吞吐量（4） | 4 | 100% |
|  |  | 年度航线班次（3） | 2.85 | 95% |
|  |  | 航线数量（3） | 1.80 | 60% |
|  | 产出质量（8） | 航线补助发放准确率（4） | 4 | 100% |
|  |  | 航班客座率（4） | 4 | 100% |
|  | 产出时效（4） | 航线补助发放及时性（4） | 1 | 25% |
|  | 产出成本（8） | 计划总成本控制率（4） | 4 | 100% |
|  |  | 单架次成本控制率（4） | 4 | 100% |

1.产出数量

（1）年度旅客吞吐量

根据机场运输业务量统计表，实际年度旅客吞吐量为56.89万人，大于指标标杆值40万人，超额完成目标值。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）年度航线班次

根据机场运输业务量统计表，2024年度航线班次达到5692班次，小于指标标杆值6000班次，完成目标值95%。

该指标满分为3分，根据评分标准得2.85分，得分率95%。

（3）航线数量

根据项目资料，以2023年实际开通22条航线为标杆值，2024年开通了13条航线，未达到标杆值。

该指标满分为3分，根据评分标准得1.80分，得分率60.00%。

2.产出质量

（1）航线补助发放准确率

根据项目资料，航线补助发放准确率达到100%，等于指标标杆值。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）航班客座率

根据2023、2024年机场运输量统计表等材料，2023年客座率68%，2024年客座率77%，较上年度增加9%，大于指标标杆值。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

3.产出时效

（1）航线补贴发放及时性

根据提供资料及数据，2024年度财政补贴金额10,000.00万元，实际2024年拨付金额8,000.00万元，2,000.00万结转至2025年，于2025年4月发放完毕。2024年除第二季度外，其他季度航线补助均未按时发放，及时性未达标。分析原因为市交通局和机场运营公司的资金审理流程缓慢。

该指标满分为4分，根据评分标准得1分，得分率25%。

4.产出成本

（1）计划成本控制率

根据获取资料及数据，唐山市财政资金补贴额度为10,000.00万元，根据机场运营公司与航空公司签订的补贴合同，超过10,000.00万元部分由机场运营公司用往年结余资金补充。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）单架次成本控制率

根据获取资料及数据，单次航班补贴成本根据实际航班次数结算，成本控制率=100%。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（四）项目效益情况

效益指标主要从社会效益、可持续影响效益和满意度三个方面分析，项目效益指标满分30分，实际得分26.50分，得分率88.33%。

项目效益情况

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 (30) | 经济效益（5） | 促进区域经济发展（5） | 3 | 60% |
|  | 社会效益 (10) | 减轻航空公司运营负担（3） | 3 | 100% |
|  |  | 改善交通、满足旅客航 空出行要求（3） | 3 | 100% |
|  |  | 机场合计旅客吞吐量同比增长量（%） （4） | 3 | 75% |
|  | 可持续影响（5） | 推动支线航空市场持续发展（5） | 5 | 100% |
|  | 满意度（10） | 旅客满意度（5） | 5 | 100% |
|  |  | 航空公司满意度（5） | 4.5 | 70% |

1.经济效益

（1）促进区域经济发展

在2024年航线补贴激励下，唐山机场促进了周边旅游业的发展，为本地区及周边地区市民提供了更多、更便利的出行选择，同时也吸引更多外地游客前来观光和消费。2024年唐山机场完成旅客吞吐量达到56.89万人次，航空性及非航空性收入2,610.45万元，超过目标值2,300.00万元。但相对于1亿元财政航线补贴，航空性及非航空性收入过低，经济效益不够显著。

此指标满分5分，据评分标准得3分，得分率60%。

2.社会效益

（1）减轻航空公司运营负担

航线补贴是减轻航空公司运营负担的重要措施，通过财政资金支持，缓解航空公司在特定航线上的亏损压力。对亏损或客流不足的航线提供补贴，确保航班正常运行，满足旅客出行需求；补贴覆盖部分运营成本，减轻财务压力，避免因亏损停航；保障航班正常执飞，维持航空运输网络完整，促进人员和货物流动；保持航班运行量，确保飞行员和机组人员技术状态，夯实安全基础；政策支持提振行业发展信心，鼓励航空公司优化航线，提升服务质量。

此指标满分3分，据评分标准得3分，得分率100%。

（2）改善交通、满足旅客航空出行要求

根据获取资料及数据，2024年，唐山机场累计运营13条航线，在稳定执飞上海=唐山、西安=唐山=大连、成都=唐山=哈尔滨、成都=唐山=沈阳、昆明=唐山=哈尔滨、长沙=唐山、海口=唐山、重庆=唐山等航线的基础上，新增武汉=唐山航线；积极与合作航空公司沟通，加大航线航班开通力度，季节性开通佛山=唐山、阜阳=唐山航线，全年累计通达16个城市，基本形成覆盖东北、华北、西北、西南、华南、华东、海南的航线网络布局，显著改善了本市旅客出行交通条件，满足了旅客航空出行需求。

此项指标满分3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（3）机场合计旅客吞吐量同比增长量（%）

根据获取资料及数据，2023年实际年度旅客吞吐量为66.90万人，2024年实际年度旅客吞吐量为56.89万人，同比增长率-14.96%，未达目标值7%。

此项指标满分4分，根据评分标准得3分，得分率75%。

3.可持续影响

2024年，政府层面出台《唐山市航线补贴及运营补贴资金管理暂行办法》，对支线航空给予财政补贴，体现了对航空业的长期扶持，可长期发挥作用。

此项指标满分5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

4.满意度指标

（1）旅客满意度

根据机场运营公司数据，2024年旅客满意度为99%，达到预期目标值95%。

此项指标满分5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

（2）航空公司满意度

根据评价人员汇总整理的调查问卷，受益对象航空公司对2024年度三女河机场补贴资金的整体满意度为91%，未达到预期目标值95%。

此项指标满分5分，根据评分标准得4.50分，得分率90%。

五、存在的问题

## 一是绩效指标设置规范性有待提高。项目绩效指标设置单一、不准确、不够细化量化，不能够直接判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，未能充分展示项目实施后对行业和社会的积极影响。比如：项目质量指标设置为“项目完成率”，指标设置错误，其含义为数量指标，不是质量指标。时效指标值设置为2024年12月31日，指标值设置缺乏评价意义，时效指标值应为项目实施具体的时间节点指标，不应设置成年底时间。

二是机场过度依赖财政补贴，缺乏竞争性。根据机场运营公司数据，2023年实际年度旅客吞吐量为66.90万人，2024年实际年度旅客吞吐量为56.89万人；开通航线由2023年22条减少到2024年13条；2024年唐山机场完成航空性及非航空性收入2610.45万元。受航线补贴和市场的双重影响，企业过度依赖补贴，缺乏提高服务质量和运营效率的动力，阻碍了行业创新和进步，影响了行业的公平竞争和健康发展。

三是补贴资金测算依据不充分。在评价过程中未获取专项资金预算测算文件，通过查看资料发现，专项资金申请依据不充分，不细化，项目主管单位还存在“重资金、轻绩效”现象。

六、有关建议

一是创新发展模式。要依托唐山旅游资源丰富的优势，积极探索“航空+旅游”，按照“资源共享、优势互补、互惠互利、合作共赢”的原则，加强与航空公司合作，共同创新航空文旅融合发展新模式，增强机场自营能力，减轻财政负担。

二是建立财政补贴资金动态调整机制。要制定明确的补贴期限和退出机制，结合航线运营情况和地方财力状况，适时调整补贴额度；对培育相对成熟的航线，财政补贴要逐步退出。

## 三是突出财政补贴的导向性。发挥财政补贴的辐射带动作用，助力飞机“飞”起来，至于如何“飞得更好、飞出效益”，需要企业通过精心经营来实现，不能完全依靠财政补贴。

四是提高绩效指标设置的规范性。充分借鉴国内成熟机场好的经验和做法，结合本地特点及发展规划，进一步细化项目绩效指标设置，增强绩效指标丰富度和契合度；在经济效益、社会效益、可持续影响等方面结合我市实际突出特色亮点，充分体现项目实施对我市高质量发展的助推作用。

第三方评价机构名称：河北天佳会计师事务所有限公司

主评人：赵义平

附件1：项目支出绩效评价指标评分表

项目支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要点 | 目标值 | 业绩值 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划及相关政策；项目立项是否在单位职责范围，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上要素各占1分。 | 充分 | 充分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上要素各占1分。 | 规范 | 规范 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上要素各占1分。 | 合理 | 较为合理 | 4 | 2 | 项目绩效目标过于概括，不够具体、量化，不能够直接判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上要素各占1分。 | 明确 | 较为明确 | 3 | 2 | 绩效指标设置细化量化较差、不便于衡量等问题。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上要素各占1分。 | 合理 | 较为合理 | 4 | 2 | 未提供的项目预算资料，不能核实预算额度测算依据是否充分；根据提供的预算资金额度与年度目标任务数量分析，确定的项目投资额或资金量与年度工作任务匹配度较低。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 资金到位率100%，得4分;95%<资金到位率≤100%，得3分，90%<资金到位率<95%，得2分，低于90%，得1分。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率100%得3分;95%<预算执行率≤100%得2分，90%<预算执行率≤95%得1分，低于90%不得分。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上要素各占1分。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上要素各占1.5分。 | 健全 | 比较健全 | 3 | 1.50 | 针对航线补贴资金缺少业务上相应的管理办法或细则；财务管理制度合法、合规，但现有的管理制度，不能体现对航线补贴资金的相应规定，制度完整性不足，其内部联动专项管理制度和机制还需要完善。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上要素各占1分。 | 有效 | 有效性不足 | 5 | 4 | 项目实施缺少监督管理、绩效考评办法，缺少监督管理到位的佐证资料，未能体现出对项目执行实施监督管理到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 年度旅客吞吐量 | 项目计划完成率=实际完成量/计划完成量*100%。年度旅客吞吐量达到本年度设定的年旅客吞吐量目标的100%不扣分，达到90%以上，扣20%权重分；达到90%～80%，扣30%权重分；未达到80%，不得分。 | 40万人 | 56.89万人 | 4 | 4 |  |
|  |  | 年度航线班次 | 年度航线班次达到100%不扣分，达到90%以上，扣5%权重分；达到90%～70%，扣30%权重分；达到70%～55%，扣40%权重分；达到55%以下不得分。。 | 6000班次 | 5692班次 | 3 | 2.85 | 实际航线班次为5692班次未达到目标值6000班次。 |
|  |  | 航线数量 | 航线数量达到100%不扣分；达到90%以上，扣20%权重分；达到90%～70%，扣30%权重分；达到70%～55%，扣40%权重分；达到55%以下不得分。 | 22条 | 13条 | 3 | 1.80 | 实际航线数量为13条次未达到目标值(去年实际航线数量）22条。 |
|  | 产出质量 | 航线补助发放准确率 | 航线补助发放准确率达到100%得满分，否则不得分。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 航班客座率 | 对于2023年度、2024年度补助的航线，取年度客座率进行对比，较上年度增加，得100%权重分，反之不得分。 | ≥68% | 77% | 4 | 4 |  |
|  | 产出时效 | 航线补助发放及时性 | 航线补助发放全部及时性达到100%得满分，各季度及时性达98%以上不扣，各季度未达98%扣1分，扣完为止。 | 100% | 100% | 4 | 1 | 2000万结转下年，至2025年4月底发放完毕，2024年除第二季度外，其他季度航线补助发放未及时发放。 |
|  | 产出成本 | 计划总成本控制率 | 计划成本控制率≤100%得满分，每增加1%，扣减0.5分。 | ≤100% | ≤100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 单架次成本控制率 | 单次成本控制率≤100%得满分，每增加1%，扣减0.5分。 | ≤100% | ≤100% | 4 | 4 |  |
| 效益 | 经济效益 | 促进区域经济发展 | 显著促进区域经济发展、带动产业发展得满分，不够显著得3分，未促进不得分。 | 促进 | 促进 | 5 | 3 | 但相对于1亿元财政航线补贴，航空性及非航空性收入过低，经济效益不够显著。 |
|  | 社会效益 | 减轻航空公司运营负担 | 项目实施有效减轻得3分，一般减轻得2分，微减轻得1分，未减轻不得分。 | 减轻 | 减轻 | 3 | 3 |  |
|  |  | 改善交通、满足旅客航空出行要求 | 项目实施有效改善得3分，一般改善得2分，微改善得1分，未改善不得分。 | 有效改善 | 有效改善 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支线机场合计旅客吞吐量同比增长量（%） | 对于2023年度的旅客吞吐量进行对比，较上年度增加≥ 7%，得4分，＜7%得3分。 | ≥ 7% | -14.96% | 4 | 3 | 2023年实际年度旅客吞吐量为66.90万人，2024年实际年度旅客吞吐量为56.89万人，同比增长率-14.96%，未达目标值7% |
|  | 可持续影响 | 推动支线航空市场持续发展 | 项目实施所产生的可持续影响，主要分析项目未来的可持续性等。长期性得5分，中期性得3.5分，短期性得2分。 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 | 旅客满意度 | 满意度达到95%以上得5分；满意度90%以上得4.5分；满意度在81%-90%得4分；满意度在80%以下得3分。 | ≥95% | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  | 航空公司满意度 | 满意度达到95%以上得5分；满意度90%以上得4.5分；满意度在81%-90%得4分；满意度在80%以下得3分。 | ≥95% | 91% | 5 | 4.50 | 调查问卷汇总结果为91%。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.65 |  |

附件2：绩效评价专家名单

唐山三女河机场航线补贴资金项目

绩效评价专家组名单

| 序号 | 姓名 | 职 务 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李红艳 | 河北天佳会计师事务所有限公司经理 | 注册会计师 绩效评价师 |
| 2 | 高立梅 | 河北天昊工程造价咨询有限公司主任 | 一级造价师 |
| 3 | 杨硕明 | 河北天佳会计师事务所有限公司经理 | 注册会计师 |
| 4 | 李淑静 | 河北天佳会计师事务所有限公司经理 | 注册会计师 |

附件3：社会调查问卷

唐山三女河机场航线补贴资金项目满意调查问卷

1.您所在的地区？（）

A.唐山市B.河北省内唐山市外 C.河北省外

2.您认为唐山三女河机场航线补贴工作是否有必要开展？ （）

A.非常必要   B.比较必要   C.一般必要  D.不必要

3.您对项目单位所采取的机场航线补贴办法是否满意？（）

A.非常满意    B.比较满意    C.满意     D.不满意

## 4.您对机场航线补贴的效果满意吗？ （）

A.非常满意    B.比较满意    C.满意     D.不满意

## 5.您当地机场航线航班是否给您在工作、生活上带来实用和便利？ （）

A.实用且便利   B.较实用且便利   C.不太实用   D.不了解

## 6.您认为该航线补贴对航空运输企业的吸引效果是否明显?（）

## A.非常明显B.比较明显C.一般明显D.很不明显

## 7.您认为该航线补贴办法是否有必要继续施行（）

## A. 非常必要B. 比较必要C. 一般必要D. 很不必要

8.您对获取机场航线信息渠道的多样性和便捷性是否满意？（）

A.非常满意    B.比较满意    C.满意     D.不满意

9.唐山三女河机场飞行是否给周边群众带来不便影响，例如噪音等？（）

A.未带来不便影响      B.有建筑垃圾堆积    C.有建筑噪音

10.对于“唐山三女河机场航线补贴”项目，请留下您的宝贵意见：