# 2024年度唐山市保障性

# 住房维修资金项目

# 绩效评价报告

评价委托单位：唐山市财政局

项目主管单位：唐山市住房保障管理中心

评 价 机 构 ：河北天佳会计师事务所有限公司

报 告 日 期 ：二〇二五年十月

# 摘要

唐山市保障性住房维修资金项目为连续性项目，为保障性住房小区提供物业管理及运营维护服务，为保证中低收入群体的居住条件而实施。

本项目由唐山市住房和城乡建设局负责统筹，具体由唐山市住房保障管理中心（以下简称“住保中心”）负责指导开展。2024年度34个保障性住房小区由河北路房管所、北新西道房管所、钓鱼台房管所和唐山市房投物业服务有限公司、唐山市安居公共租赁住房管理有限公司负责日常管理及运营维护。

唐山市保障性住房维修资金项目2024年安排资金650万元，资金来源全部为市财政预算资金，实际拨付资金650万元，预算资金到位率达到100%；项目实际支出金额为650万元，预算执行率100%。该项目整体综合评分为84.00分，项目绩效级别评定为“良”。

唐山市保障性住房维修资金项目的实施为切实提高保障性住房小区的管理水平和服务质量，构建高效的小区管理体系，保证小区设施设备正常运行，提升居住环境、促进经济发展具有重要意义。但是存在项目绩效指标设置不规范、专项资金测算依据不充分、管理机制不健全等问题。

目  录

一、基本情况	1

（一）项目背景	1

（二）项目内容	2

（三）资金投入及支出情况	4

（四）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价依据	8

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	9

（四）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况	16

四、绩效评价指标分析	17

（一）项目决策情况	17

（二）项目过程情况	20

（三）项目产出情况	23

（四）项目效益情况	26

五、存在的问题	29

一是专项资金测算依据不充分	29

二是管理机制不健全	29

三是绩效目标设置规范性有待提高	30

六、有关建议	30

一是从源头上加强项目管控	30

二是进一步完善项目管理机制	30

三是提高绩效指标设置的规范性	31

附件1：项目支出绩效评价指标评分表	32

附件2：绩效评价专家名单	38

附件3：社会调查问卷	39

# 2024年度唐山市保障性

# 住房维修资金项目

# 绩效评价报告

为加强政府财政支出管理，科学分析保障性住房维修资金使用效益，提高财政资源配置效率，按照唐山市财政局委托要求，河北天佳会计师事务所有限公司派出专业人员组成了绩效评价工作组，对唐山市保障性住房维修资金项目按照规范程序开展了现场调查、资料分析、数据整理、报告撰写等工作。本次绩效评价工作按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《唐山市项目支出绩效评价管理办法》（唐财绩〔2020〕3号）和《唐山市市级项目支出绩效重点评价管理办法》（唐财绩〔2020〕5号）等文件要求，在唐山市财政局、唐山市住房保障管理中心的指导与配合下，完成了第三方项目支出绩效评价工作，现将本次绩效评价工作的具体情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

住房问题是重要的民生问题。党中央、国务院高度重视解决城市居民住房问题，始终把改善群众居住条件作为城市住房制度改革和房地产业发展的根本目的。为贯彻落实《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发【2007】24号），切实解决城镇低收入家庭住房困难问题。河北省为提升保障性住房管理，完善住房保障体系，根据国家政策，结合自身实际先后印发了《河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（冀政办发〔2021〕8号）、《河北省城镇住房保障办法（试行）》等政策文件。

唐山市结合河北省文件，综合自身情况先后印发了《唐山市住房和城乡建设局关于印发〈唐山市中心区保障性住房后期管理评比方案（试行）〉的通知》（唐住建发〔2015〕72号）、《唐山市住房和城乡建设局、唐山市发展和改革委员会、唐山市财政局、唐山市国土资源局关于修订〈唐山市保障性住房统筹建设并轨运行实施细则〉的通知》（唐住建发〔2016〕235号）、《唐山市住房保障管理中心关于印发〈唐山市中心区公租房后期管理实施细则〉的通知》（唐住保〔2019〕32号）、《唐山市人民政府办公室关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（唐政办字〔2022〕6号）等管理文件，完善了自身的住房保障体系。

（二）项目内容

唐山市保障性住房维修资金项目为连续性项目，为保障性住房小区提供物业管理及运营维护服务，为保证中低收入群体的居住条件而实施。

本项目由唐山市住房和城乡建设局负责统筹，具体由唐山市住房保障管理中心（以下简称“住保中心”）负责指导开展。住保中心通过招投标的方式确定唐山市保障性住房小区的管理维修单位。2024年度34个保障性住房小区由河北路房管所、北新西道房管所、钓鱼台房管所和唐山市房投物业服务有限公司、唐山市安居公共租赁住房管理有限公司负责日常管理及运营维护。

我市中心城区共有公共租赁住房15651套、建筑面积94.30万平方米，其中新建10个公租房小区共15436套、建筑面积为93.29万平方米（其中益民园287套、建筑面积1.49万平米，河联园3671套、建筑面积22万平米，惠民园713套、建筑面积5.01万平米，新景楼134套、建筑面积0.90万平米，和顺园1080套、建筑面积6.38万平米，祥泰园1122套、建筑面积6.72万平米，旭安园3599套、建筑面积22.72万平米，骏安园2149套、建筑面积11.53万平米，瑞安园2633套、建筑面积16.20万平米，荣华里48套，建筑面积0.27万平米），回购旧小区廉租住房及缸窑里就地安置215套、建筑面积为1.01万平方米。

2024年度以650.00万元为限，对唐山市保障性住房维修项目进行阶段性补贴。接受保障性住房小区明细详见下表：

| 序号 | 小区 | 套数 | 面积 （平方米） | 管理方 | 是否继续维护使用中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祥泰园 | 1122 | 67227.59 | 河北路房管所 | 是 |
| 2 | 和顺园 | 1080 | 63758.39 | 河北路房管所 | 是 |
| 3 | 益民园 | 287 | 14874.14 | 河北路房管所 | 是 |
| 4 | 新景楼 | 134 | 9023.92 | 河北路房管所 | 是 |
| 5 | 缸窑里78# | 120 | 5270.75 | 河北路房管所 | 是 |
| 6 | 荣华里（水岸荣华） | 48 | 2747.51 | 河北路房管所 | 是 |
| 7 | 部东里 | 1 | 58 | 河北路房管所 | 是 |
| 8 | 钢北楼 | 4 | 208.63 | 河北路房管所 | 是 |
| 9 | 高各庄 | 1 | 50.1 | 河北路房管所 | 是 |
| 10 | 河北里 | 11 | 505.43 | 河北路房管所 | 是 |
| 11 | 红星楼 | 3 | 141.8 | 河北路房管所 | 是 |
| 12 | 龙华楼 | 1 | 57.99 | 河北路房管所 | 是 |
| 13 | 前后村 | 7 | 293.38 | 河北路房管所 | 是 |
| 14 | 荣华楼 | 2 | 98.31 | 河北路房管所 | 是 |
| 15 | 三益楼 | 9 | 417.47 | 河北路房管所 | 是 |
| 16 | 龙泉北里 | 4 | 186.16 | 河北路房管所 | 是 |
| 17 | 龙泉南里 | 1 | 35.69 | 河北路房管所 | 是 |
| 18 | 河南里荣华北楼 | 9 | 421.78 | 河北路房管所 | 是 |
| 19 | 河南里荣华南楼 | 5 | 220.16 | 河北路房管所 | 是 |
| 20 | 河联园南区 | 2027 | 127877.26 | 钓鱼台房管所 | 是 |
| 21 | 河联园北区 | 1644 | 92857.48 | 钓鱼台房管所 | 是 |
| 22 | 小山西楼 | 2 | 99.2 | 钓鱼台房管所 | 是 |
| 23 | 南厂楼 | 1 | 44.91 | 钓鱼台房管所 | 是 |
| 24 | 大洪桥楼 | 1 | 50.85 | 钓鱼台房管所 | 是 |
| 25 | 建国南里 | 1 | 54.88 | 钓鱼台房管所 | 是 |
| 26 | 66# | 1 | 51 | 钓鱼台房管所 | 是 |
| 27 | 68#冶金楼 | 2 | 112.41 | 钓鱼台房管所 | 是 |
| 28 | 恒大华府 | 2 | 149.99 | 钓鱼台房管所 | 是 |
| 29 | 惠民园 | 713 | 50137.96 | 北新西道房管所 | 是 |
| 30 | 健康楼 | 27 | 1546.74 | 北新西道房管所 | 是 |
| 31 | 骏安园（南区） | 2149 | 115261.79 | 房投物业服务公司 | 是 |
| 32 | 旭安园（南区） | 2792 | 160297.51 | 房投物业服务公司 | 是 |
| 33 | 旭安园（北区） | 807 | 66879.72 | 房投物业服务公司 | 是 |
| 34 | 瑞安园（西区） | 2633 | 161984.95 | 房投物业服务公司 | 是 |
| 合计 |  | 15651 | 943003.85 |  |  |

## （三）资金投入及支出情况

1.资金来源

唐山市保障性住房维修资金项目为常态项目，资金来源为唐山市一般公共预算财政拨款，预算资金主要用于维修费用补贴。

《公共租赁住房管理办法》（住建部〔2012〕第11号）、《河北省城镇住房管理办法（试行）》（省政府令〔2011〕第6号）等文件内容未明确规定保障性住房管理费、维修费相关拨付标准，根据唐山市财政局、唐山市住房保障管理中心共同认定结果，保障性住房维修费参照机关事业单位办公用房的维修标准7元/平方米进行拨付。

本项目根据年初预算安排，2024年保障性住房维修资金预算650万元，全部为市级财政资金。实际到位资金为650万元，预算资金到位率达到100%。

一般公共预算安排资金情况表

| 时间 | 指标文号 | 指标摘要 | 指标金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年3月25日 | 唐财预复[2024]4号 | 第一季度公租房维修费 | 160.00 |
| 2024年8月26日 | 唐财预复[2024]4号 | 第二季度公租房维修费 | 160.00 |
| 2024年10月30日 | 唐财预复[2024]4号 | 第三季度公租房维修费 | 160.00 |
| 2024年12月25日 | 唐财预复[2024]4号 | 第四季度公租房维修费 | 170.00 |
| 合计 |  |  | 650.00 |

2.资金使用

根据唐山市住房保障管理中心提供的唐山市保障性住房维修资金项目资金申请文件和支出财务资料，2024年申请资金650万元，保障性住房维修累计支付650万元。截至2024年12月31日，项目支出金额合计650万元。项目总体预算执行率100%。项目资金使用情况见下表：

2024年资金分配情况一览表

| 项目单位 | 补贴资金（元） | 拨付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北路房管所 | 206,205.69 | 2024年 6月26日 | 第一季度 |
| 钓鱼台房管所 | 167,991.50 | 2024年 6月26日 | 第一季度 |
| 北新西道房管所 | 60,574.74 | 2024年 6月26日 | 第一季度 |
| 房投物业服务有限公司 | 1,073,061.63 | 2024年 6月26日 | 第一季度 |
| 唐山市安居公共租赁住房管理有限公司 | 1,600,000.00 | 2024年 9月29日 | 第二季度 |
| 唐山市安居公共租赁住房管理有限公司 | 1,600,000.00 | 2024年 12月27日 | 第三季度 |
| 唐山市安居公共租赁住房管理有限公司 | 1,792,166.44 | 2024年 12月27日 | 第四季度 |
| 合计 | 6,500,000.00 |  |  |

## （四）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2024年度唐山市保障性住房维修资金项目根据《公共租赁住房管理办法》（住建部〔2012〕第11号）、《河北省城镇住房管理办法（试行）》（省政府令〔2011〕第6号）等规定，完成保障性住房建设工作，建立完善的保障性住房审批机制，满足低收入住房困难家庭、中等偏下收入住房困难家庭基本住房需要，保证保障性住房小区的承租人居住环境舒适。

2.项目绩效阶段性目标

为切实提高保障性住房小区的管理水平和服务质量，构建高效的小区管理体系，保证小区设施设备正常运行，2024年唐山市住房保障管理中心累计维护管理保障性住房15651套，保障性住房维修面积94.30万平方米，保障管理单位的考核通过率达到100%，及时完成各维修内容，保障能够验收合格，达到住户的标准。通过项目实施，保障投诉事件能够全部处理，保障住宅正常出租，增加租金收缴，提高安居保障效果，建立健全保障性住房管理机制，保证住户满意度不低于95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据唐山市财政局《关于印发唐山市市级项目支出绩效重点评价管理办法的通知》（唐财绩〔2020〕5号）等文件精神的要求，通过对唐山市保障性住房维修资金项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，运用科学规范合理的评价方法、评价框架和评分标准，对项目资金的管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的分析和评判，评价绩效水平，发现存在问题，并分析问题成因，提出进一步加强资金管理和优化政策制度的意见建议。促使项目承担单位、项目主管机构根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

本次绩效评价的目的是：

（1）核实650.00万元资金的到位和使用情况，是否及时到位，资金的使用和支出是否符合规范要求；

（2）核查唐山市保障性住房维修资金项目实施和验收情况，目前是否达到预期状态；

（3）核查唐山市保障性住房维修资金项目的实施过程是否合规；

（4）调查唐山市保障性住房维修资金项目是否达到预期效益。

2.评价对象

本次绩效评价对象是唐山市住房保障管理中心2024年度唐山市保障性住房维修资金项目。

3.评价范围

本次绩效评价范围为2024年度唐山市保障性住房维修资金项目的资金，资金规模为650.00万元，涉及34个小区，94.30万平方米的建筑面积。

（二）绩效评价依据

1.绩效政策文件

（1）中华人民共和国预算法；

（2）中华人民共和国预算法实施条例（中华人民共和国国务院令第729号）；

（3）项目支出绩效评价管理办法（财预〔2020〕10号）；

（4）《中共唐山市委、唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（唐发〔2019〕22号）；

（5）《唐山市市级项目支出绩效重点评价管理办法》（唐财绩〔2020〕5号）。

2.项目文件

（1）《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）；

（2）《公共租赁住房管理办法》（住建部〔2012〕第11号）；

（3）河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（冀政办发〔2021〕8号）；

（4）《唐山市人民政府办公室关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（唐政办字〔2022〕6号）；

（5）其他相关资料。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系建立基本框架参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《唐山市项目支出绩效评价管理办法》（唐财绩〔2020〕3号）和《唐山市市级项目支出绩效重点评价管理办法》（唐财绩〔2020〕5号）文件精神要求，从决策、过程、产出和效益四个一级指标展开；二级指标和三级指标则参考相关文件要求进行个性化指标设置，最终确定决策指标权重20%，过程指标权重20%，产出指标权重30%，效益指标权重30%，权重合计100%。主要指标内容见下表：

项目支出绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 充分 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 规范 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 合理 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 3 | 明确 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 合理 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | =100% |
|  |  | 预算执行率 | 4 | =100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 合规 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 健全 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 有效 |
| 产出 | 产出数量 | 维修服务小区数量 | 4 | ≥34个 |
|  |  | 维修任务完成数量 | 4 | 139 |
|  | 产出质量 | 住房及公共设施完好 | 4 | 完好 |
|  |  | 维修验收合格 | 4 | 合格 |
|  | 产出时效 | 保障性住房维修及时率 | 4 | =100% |
|  |  | 维修资金支付及时性 | 3 | 及时 |
|  | 产出成本 | 维修作业单价成本 | 3 | 6.89元/平方米 |
|  |  | 维修总成本控制 | 3 | 650万元 |
| 效益 | 经济效益 | 延长房屋使用期限 | 4 | 延长 |
|  |  | 提高资产利用率 | 4 | 提高 |
|  | 社会效益 | 消除房屋安全隐患 | 4 | 消除 |
|  |  | 促进小区和谐稳定 | 4 | 促进 |
|  | 可持续影响 | 保障性住房管理长效机制健全性 | 4 | 健全 |
|  | 满意度 | 受益群众满意度 | 5 | ≥95% |
|  |  | 房管员满意度 | 5 | ≥95% |
| 总分 |  |  | 100 |  |

3.评价方法

根据项目的实际情况本次绩效评价采取书面评价与实地评价相结合的方式。

本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，我们采用如下方法开展评价工作。

（1）按要求及规定对实施单位现场进行调查，调查的重点内容包括：资金到位、使用、管理情况和项目执行、绩效目标完成情况等，资金调查覆盖率不低于三分之二。

（2）非现场调查的需提交纸质证明材料。

（3）分析时结合项目单位提供的资料和搜集、公开的资料进行评价。

（4）根据绩效评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

其他评价方法。

4.评价标准

重点绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（四）绩效评价工作过程

绩效评价工作开始自2025年8月初，通过参加唐山市财政局召开的项目对接会，撰写工作方案，组织工作组进行内部培训，通过收集资料、分析评价、现场调查、问卷调查等相关工作，形成绩效评价报告初稿。至9月末对评价报告进行再次修改，形成正式绩效评价报告。各环节的具体工作安排如下：

1.前期准备

唐山市财政局召开三方会议并介绍绩效评价相关情况，向唐山市住房保障管理中心下达《关于2025年市级重点绩效评价资料清单的通知》，并确定资料提交时间。我所成立评价组，明确工作范围和职责，提出本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。组织评价组人员学习项目绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神，在各参评人员对项目情况有了进一步了解的基础上，明确评价工作程序及要求。

2.评价指标体系设计

通过对本项目基础资料的深入了解，对评价指标体系的深入剖析，充分考虑项目的特点，拟定绩效评价指标（详见附表）。拟定的评价指标，在征求被评价单位意见后进行补充和完善。

3.组织实施

对项目单位提交的项目资料进行整理、汇总，检查、核实项目资料中的数据后，确定检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。对项目实施情况进行检查，听取被评价单位对项目实施情况汇报的基础上，在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

4.评价分析与沟通反馈

绩效评价工作组根据资料分析及现场调查的实际情况，形成项目评价的初步意见与结论。组织召开内部评审会，对项目各方面做出评价结论、提出意见并进行论证。根据内部评审会的评价结果和意见，对绩效评价报告进行修正、补充与完善，形成绩效评价报告初稿并报送相关单位。根据项目实施单位反馈意见、财政局业务科室反馈意见和监督方专家评审意见的基础上，对评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告，提交给唐山市财政局。

绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告正式版、指标体系电子版、项目收集到资料清单及佐证资料、工作底稿等及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况

本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。绩效评价结果分为四档：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为差。

截止到2024年12月底，唐山市住房保障管理中心2024年度唐山市保障性住房维修资金项目已全部完成并且支付了资金，通过绩效评价工作组从决策、过程、产出和效益四方面对项目的绩效情况进行评分，项目评价最终得分为84.00分，绩效评价结果为良。

具体评分情况如下表：

各指标得分情况

| 一级指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20.00 | 15.00 | 75.00% |
| 过程 | 20.00 | 17.50 | 87.50% |
| 产出 | 30.00 | 22.50 | 75.00% |
| 效益 | 30.00 | 29.00 | 96.67% |
| 合计 | 100.00 | 84.00 | 84.00% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面分析，决策指标满分20分，实际得分15分，得分率75%。

项目决策情况

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (20) | 项目立项 (7) | 立项依据充分性（4） | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性（3） | 3 | 100% |
|  | 绩效目标 (7) | 绩效目标合理性（4） | 2 | 50% |
|  |  | 绩效指标明确性（3） | 2 | 66.67% |
|  | 资金投入 (6) | 预算编制科学性（4） | 2 | 50% |
|  |  | 资金分配合理性（2） | 2 | 100% |

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）《河北省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（冀政办发〔2021〕8号）《唐山市人民政府办公室关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（唐政办字〔2022〕6号）等政策文件，项目立项与部门职责范围相符，属于公共财政支出范围，不存在项目安排散碎现象；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）立项程序规范性

根据提供的项目资料，项目是按照规定的程序申请设立；根据提供的项目审批资料，审批文件、材料符合相关要求；项目为常态化安排项目，项目事前经过必要的集体决策。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

唐山市住房保障管理中心根据上级要求年初填报了绩效目标表，设置了绩效目标和绩效指标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；但绩效目标设置为“提高保障性住房质量和安全性，坚持以人为本，将项目资金落到实处，切实保障公共租赁住房房屋质量和住户安全，提升住户满意度。”项目绩效目标过于概括，不够具体、量化，不能够直接判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

该指标满分为4分，根据评分标准得2分，得分率50%。

（2）绩效指标明确性

项目将绩效目标细化分解成为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但数量指标：三级指标未设置成数值，不便于衡量，应尽量进行定量或明确定性表述；时效指标设置不规范，维修项目时效指标为“2024年12月31日前”，绩效指标不具有明确性，应按维修项目的复杂性分别设置为“报修后XX日内完成”。

该指标满分为3分，根据评分标准得2分，得分率66.67%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

项目为常态化安排项目，经沟通了解是根据财政能力情况结合保障房维修目标安排的预算，项目预算内容与项目实际内容相匹配。

评价组未获取保障中心项目预算数据资料，不能测算预算编制科学性；根据提供的预算资金额度与年度目标任务数量分析，年度维修资金预算额度基于历史支出和固定标准制定，未充分考虑保障性住房老化程度加深、维修材料人工成本变化、新增维修需求（如设施升级、安全改造）等因素，预算总量缺少科学性；年度目标任务数量需结合住房实际损坏情况、居民诉求优先级、政策要求（如安全排查、民生保障项目）制定，与有限的预算额度相匹配。

该指标满分为4分，根据评分标准得2分，得分率50%。

（2）资金分配合理性

该指标反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。项目资金按照各个接受委托的房管所和房投物业当年度的工作量进行分配，资金分配额度合理，与单位实际相适应，资金实际分配情况按2024年保障中心收支明细进行了核对。项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

该指标满分为2分，根据评分标准得2分，得分率100%。

（二）项目过程情况

过程指标主要从资金管理、组织实施两个方面分析，项目过程指标满分20分，实际得分17.50分，得分率87.50%。

项目过程情况

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 (20 ) | 资金管理（12） | 资金到位率（4） | 4 | 100 % |
|  |  | 预算执行率（4） | 4 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性（4） | 4 | 100% |
|  | 组织实施（8） | 管理制度健全性（3） | 1.5 | 50% |
|  |  | 制度执行有效性（5） | 4 | 80% |

1.资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率反映实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。根据唐山市住房保障管理中心提供的项目资金申请文件和资金下达手续资料，2024年度唐山市保障性住房维修资金项目预算安排资金650万元，实际到位资金650万元，资金到位率100%。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。通过对项目预算执行情况进行分析，把预算执行率分为五个档次，具体见下表：

| 档次 | 预算执行率% | 指标得分 |
| --- | --- | --- |
| 第一档 | 100 | 4 |
| 第二档 | 90(含)-100 | 3 |
| 第三档 | 75(含)-90 | 2 |
| 第四档 | 60(含)-75 | 1 |
| 第五档 | 60以下 | 0 |

截止到2024年12月底，根据项目支出手续资料，项目收支明细账、项目资金支付凭证，预算资金全部按照计划执行，项目实际到位650万元，实际支出650万元，预算执行率100%。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（3）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

根据获取的制度文件，住房保障管理中心制定了《资金使用管理制度》、《唐山市中心区公租房后期管理实施细则》等管理制度，用于保障项目正常实施，但管理制度未对各房管所和房投物业管理台账格式进行统一，无法准确的提取同一口径的数据。

该指标满分为3分，根据评分标准得1.5分，得分率50%。

（2）制度执行有效性

根据关于印发《唐山市市级项目支出绩效自评管理办法》的通知（唐财绩〔2020〕4号），市级预算部门应当按照年度开展绩效自评工作，被评价单位仅填写了绩效自评表，撰写评价报告。

根据相关管理制度和项目过程资料，项目管理遵照国家、省、市对于保障性住房的管理要求执行，项目合同书、验收报告等资料齐全、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，但项目调整手续有待健全，如唐山市住房保障管理中心新增7套安置房房源，划拨给河北房管所进行管理，但未与河北房管所签订管理合同补充协议，项目执行仍以年初签订的管理合同为准。

该指标满分为5分，根据评分标准得4分，得分率80%。

（三）项目产出情况

产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面分析，项目产出情况指标满分30分，实际得分22.50分，得分率75%。

项目过程情况

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 (30) | 产出数量（8） | 维修服务小区数量（4） | 2 | 50% |
|  |  | 维修任务完成数量（4） | 4 | 100% |
|  | 产出质量（8） | 住房及公共设施完好率（4） | 3 | 75% |
|  |  | 维修验收合格率（4） | 4 | 100% |
|  | 产出时效（8） | 保障性住房维修及时率（4） | 4 | 100% |
|  |  | 维修资金支付及时性（4） | 1 | 25% |
|  | 产出成本（6） | 维修作业单价成本（3） | 1.5 | 50% |
|  |  | 维修总成本控制（3） | 3 | 100% |

1.产出数量

（1）维修服务小区数量

根据房管所和房投物业提供的维修台账以及公租房维修工程结算审核报告，2024年度维修小区数量为瑞安园、骏安园、旭安园、河联园、和顺园、祥泰园、益民园、新景楼、惠民园9个小区，未覆盖全部公租房区域。

该指标满分为4分，根据评分标准得2分，得分率50%。

（2）维修任务完成数量

根据房管所和房投物业提供的维修台账以及入户调查结果，当年度报修的内容全部维修完毕，住户对维修结果满意。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

2.产出质量

（1）住房及公共设施完好率

通过对保障性住房维修资金项目中住房及公共设施完好率的现场勘察及问卷调查，我们发现，虽然在一定程度上保障了住房及设施的完好性，但仍存在一些问题需要改进。

该指标满分为4分，根据评分标准得3分，得分率75%。

（2）维修验收合格率

根据房管所和房投物业、安居公司提供的维修台账，租户对维修结果有签字，维修成果得到租户认可，达到指标标杆值。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

3.产出时效

（1）保障性住房维修及时率

通过查看维修台账，保障性住房维修在规定的时间内完成；通过问卷调查保障性住房的维修及时情况，选择5天内完成维修的占比90.69%。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）维修资金支付及时性

根据提供资料及数据，2024年度预算项目绩效表，资金支出计划3月底25%、6月底50%、10月底75%、12月底100%，实际2024年6月26日拨付第一季度维修费1,507,833.56元，占维修总额23.20%，2024年9月29日拨付第二季度维修费1,600,000.00元，累计支出占维修总额47.81%，2024年12月27日拨付第三、四季度维修费3,392,166.44元，累计支出占维修总额100%。2024年维修资金支付不及时。

该指标满分为4分，根据评分标准得1分，得分率25%。

4.产出成本

（1）维修作业单价成本

根据获取资料及数据，2024年度，唐山市住保中心共拥有房源15651套，当年度实际维修15388套，累计面积93.02万平方米。当年度实际维修费650万元，计算单位面积维修费为6.99元/平方米，超过预算新建小区6.89元/平方米的标准。

该指标满分为3分，根据评分标准得1.5分，得分率50%。

（2）维修总成本控制

根据获取资料唐山中心区2024年公租房维修工程结算审核报告，2024年度维修费合计发生6,576,181.12元，实际支付650万元，多出部分由施工单位自己负担。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（四）项目效益情况

效益指标主要从社会效益、可持续影响效益和满意度三个方面分析，项目效益指标满分30分，实际得分29分，得分率96.67%。

项目效益情况

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 (30) | 经济效益（8） | 延长房屋使用期限（4） | 4 | 100% |
|  |  | 提高资产利用率（4） | 4 | 100% |
|  | 社会效益 (8) | 消除房屋安全隐患（4） | 4 | 100% |
|  |  | 促进小区和谐稳定（4） | 4 | 100% |
|  | 可持续影响（4） | 保障性住房管理长效机制健全性（4） | 4 | 100% |
|  | 满意度（10） | 受益群众满意度（5） | 4 | 80% |
|  |  | 房管员满意度（5） | 5 | 100% |

1.经济效益

（1）延长房屋使用期限

通过本项目的实施，延长了保障性住房的使用寿命，提高了房屋资产的利用率，目标已完成。

此指标满分4分，据评分标准得4分，得分率100%。

- 提高资产利用率

利用维修资金对老化的设施设备进行更新和升级，提高其使用效率和寿命，充分发挥资产效能；通过维修和改造，提升房屋的居住品质和安全性，增加房屋的市场价值，实现资产增值；维修资金项目能够有效提高资产利用率，确保资金发挥最大效益，为居民提供更加安全、舒适的居住环境。

此指标满分4分，据评分标准得4分，得分率100%。

2.社会效益

（1）消除房屋安全隐患

使用维修资金对房屋主体结构进行检查和维修，如修复墙体裂缝、加固地基等，确保房屋结构安全；对老化的水电管线、电梯、消防设施等进行更新和维护，防止因设施老化引发的安全事故。保障性住房维修资金项目能够有效消除房屋安全隐患，提升房屋的安全性和居住品质，确保居民的生命财产安全。

此指标满分4分，据评分标准得4分，得分率100%。

（2）促进小区和谐稳定

保障性住房维修资金项目实施可以改善居住环境，及时维修房屋结构、设施设备，消除安全隐患，提升居民安全感；对公共区域进行维护和改造，改善小区环境，提高居民生活质量；公示维修资金的使用情况，确保资金使用公开透明，增强居民信任。保障性住房维修资金项目不仅改善了居民的居住条件，还通过促进居民参与、化解矛盾纠纷、加强社区建设等方式，有效促进了小区的和谐稳定。

此项指标满分4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

3.可持续影响

通过本项目的实施，为保障中低收入住房困难家庭住房的需求，我国建立了多层次住房保障体系；唐山市住房保障管理中心为规范公租房的后期管理工作，印发了《唐山市中心区公租房后期管理实施细则》，规定了管理模式、管理范围、维修范围等工作，对改善保障性小区的基础设施和环境，发挥了积极持续的影响，提升了城市文明水平，保障性住房管理长效机制已健全。

此项指标满分4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

4.满意度指标

（1）受益群众满意度

根据保障管理中心数据，2024年受益群众满意度为86%，未达到预期目标值95%。

此项指标满分5分，根据评分标准得4分，得分率80%。

（2）房管员满意度

根据评价人员汇总整理的调查问卷，房管员对2024年度对补贴资金的整体满意度为97%，达到预期目标值95%。

此项指标满分5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

五、存在的问题

一是专项资金测算依据不充分。评价组未获取年初专项资金预算测算文件，通过查看凭证或向财政获取电子表格和系统截图的单位指标追加单，2024年度专项资金申请文件未附实际维修项目测算文件。造成上述问题原因，评价分析认为，保障中心对专项资金相关管理要求意识不够，仅关注资金是否到位。

二是管理机制不健全。根据评价组调研，唐山市住保中心将保障性住房的维修及维护管理工作以招投标的方式委托给河北路房管所、北新西道房管所、钓鱼台房管所和唐山市房投物业服务有限公司。住保中心针对保障性住房的管理印发《唐山市中心区公租房后期管理实施细则》，但还存在以下问题：

住保中心管理制度未对各房管所和房投物业管理台账格式进行统一。据调研，各个接受委托的保障性住房管理方对保障性住房的管理根据自己单位的规定进行，住保中心未联合各个管理方进行管理台账、维修台账等内容的统一，上交给住保中心的资料形式、口径各不一致，资料整合较困难。

三是绩效目标设置规范性有待提高。项目绩效指标设置不准确、不够细化量化，绩效指标设置单一，不能够直接判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，未能充分展示项目实施后对行业和社会的积极影响。

项目质量指标设置为“保障性住房维修完成率”，指标设置错误，其含义为数量指标，不是质量指标。时效指标值设置为2024年12月31日，指标值设置缺乏评价意义，时效指标值应为项目实施具体的时间节点指标，不应设置成年底时间。造成上述问题原因，评价分析认为一方面是绩效目标表填报单位和人员对填报质量重视程度不够，绩效目标和指标填报不够细化、量化，指标设置单一；另一方面是绩效目标审核部门的审核考核力度不够，对项目绩效目标表填报质量考核要求不严，对填报单位和人员的督促作用不明显。

六、有关建议

一是从源头上加强项目管控。加强保障性住房维修资金预算立项审核，支出以“零”为起点编制，从源头把控资金使用精准性，是防范资源浪费的关键环节，核心目标是确保每一项纳入预算的维修项目“必要、合规、经济”。

二是进一步完善项目管理机制。建议住保中心根据项目实际执行情况完善项目管理机制，并建立住保中心与各管理方的协同联动机制，强化组织协调，加强横向、纵向协调联动，形成各司其职、各负其责、齐抓共管、运转高效的工作格局。统一管理台账，加强相关部门间的沟通衔接，及时协商解决工作任务中的共性问题和突出问题。并加强项目各个环节的申请、审批、调整工作，保障房源的调入调出有章可循，不断总结经验，建立完善的长效机制。

三是提高绩效指标设置的规范性。绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。同时，应提高绩效监控和绩效自评工作质量，针对发现的问题应深入进行剖析，提出针对性强、可行性高的解决办法或改进措施。

第三方评价机构名称：河北天佳会计师事务所有限公司

主评人：陈静

附件1：项目支出绩效评价指标评分表

项目支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要点 | 目标值 | 业绩值 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划及相关政策；项目立项是否在单位职责范围，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上要素各占1分。 | 充分 | 充分 | 4 | 4 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上要素各占1分。 | 规范 | 规范 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上要素各占1分。 | 合理 | 较为合理 | 4 | 2 | 项目绩效目标过于概括，不够具体、量化，不能够直接判断项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上要素各占1分。 | 明确 | 较为明确 | 3 | 2 | 绩效指标设置细化量化较差、不便于衡量等问题。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上要素各占1分。 | 合理 | 较为合理 | 4 | 2 | 未提供的项目预算资料，不能核实预算额度测算依据是否充分；根据提供的预算资金额度与年度目标任务数量分析，确定的项目投资额或资金量与年度工作任务匹配度较低。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上要素各占1分。 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 资金到位率100%，得4分;95%<资金到位率≤100%，得3分，90%<资金到位率<95%，得2分，低于90%，得1分。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率100%得3分;95%<预算执行率≤100%得2分，90%<预算执行率≤95%得1分，低于90%不得分。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上要素各占1分。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上要素各占1分。 | 健全 | 比较健全 | 3 | 1.50 | 管理制度未对各房管所和房投物业管理台账格式进行统一，无法准确的提取同一口径的数据。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上要素各占1分。 | 有效 | 有效性不足 | 5 | 4 | 项目实施缺少监督管理、绩效考评办法，缺少监督管理到位的佐证资料，未能体现出对项目执行实施监督管理到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 维修服务小区数量 | 维修服务小区达到本年度设定的年目标的100%不扣分，达到80%以上，扣20%权重分；达到80%～50%，扣30%权重分；未达到50%，扣50%权重分。 | 34个 | 9个 | 4 | 2 | 实际维修服务小区数为9个。 |
|  |  | 维修任务完成数量 | 根据当年度报修内容，全部完成得满分，达到80%以上，扣20%权重分；达到80%～50%，扣30权重分；未达到50%，扣50%权重分。 | 139 | 139 | 4 | 4 |  |
|  | 产出质量 | 住房及公共设施完好 | 住房及公共设施完好达到完好得满分；达到较完好，扣25%权重分；达到一般完好，扣50%权重分；未达到完好，扣50%权重分。 | 完好 | 较完好 | 4 | 3 | 住房及设施的完好性仍存在一些问题需要改进。 |
|  |  | 维修验收合格 | 维修验收合格，得100%权重分，反之按合格占比计算得分。 | 合格 | 合格 | 4 | 4 |  |
|  | 产出时效 | 保障性住房维修及时率 | ①查看维修台账，报修内容是否在规定的时间内完成维修，完成得4分，每发现一项未按时完成扣0.2分，扣完为止； ②通过问卷调查保障性住房的维修及时情况，选择5天内完成维修的占比≥90%得2分，每降低1%扣减2%权重分，扣完为止。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 维修资金支付及时性 | 维修资金各季度发放及时性达到100%得满分，每个季度完成率未达到100%，扣25%权重分。 | 及时 | 不及时 | 4 | 1 | 全年除年末达到标准100%，第一、二、三季度均未计划支付。 |
|  | 产出成本 | 维修作业单价成本 | 单次成本控制为6.89元/平方米满分，每增加0.1元/平方米，扣减1.5分，扣完为止。 | 6.89元/平方米 | 6.99 | 3 | 1.5 | 单价成本6.99元/平方米超过预算6.89元/平方米。 |
|  |  | 维修总成本控制 | 总成本控制650万元内得满分，每增加10万元，扣减0.5分，扣完为止。 | 650万 | 650万 | 3 | 3 |  |
| 效益 | 经济效益 | 延长房屋使用期限 | 有效延长房屋使用期限得满分，反之不得分。 | 延长 | 延长 | 4 | 4 |  |
|  |  | 提高资产利用率 | 通过保障房维修工作的实施，提高资产利用率得满分，反之不得分。 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |  |
|  | 社会效益 | 消除房屋安全隐患 | 通过保障房维修工作的实施，消除房屋安全隐患得满分，反之不得分。 | 消除 | 消除 | 4 | 4 |  |
|  |  | 促进小区和谐稳定 | 通过保障房维修工作的实施，促进小区和谐稳定得满分，反之不得分。 | 促进 | 促进 | 4 | 4 |  |
|  | 可持续影响 | 保障性住房管理长效机制健全性 | ①政策支持得2分； ②住保中心制度健全，建立维修制度得2分。 | 健全 | 健全 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度达到90%以上得5分；满意度85%以上得4分；满意度在70%-85%得3分；满意度在70%以下不得分。 | ≥95% | 86% | 5 | 4 | 调查问卷汇总结果为86%。 |
|  |  | 房管员满意度 | 房管员满意度达到90%以上得5分；满意度85%以上得4分；满意度在70%-85%得3分；满意度在70%以下不得分。 | ≥95% | 97% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.00 |  |

附件2：绩效评价专家名单

| 唐山市保障性住房维修资金项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价专家组名单 |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 职 务 | 专业 |
| 1 | 曹利武 | 河北天佳会计师事务所有限公司经理 | 注册会计师 |
| 2 | 王雅萍 | 河北天昊工程造价咨询有限公司主任 | 一级造价师 |
| 3 | 温宝田 | 河北天佳会计师事务所有限公司经理 | 注册会计师 |
| 4 | 李英君 | 河北天佳会计师事务所有限公司经理 | 注册会计师 |
| 5 |  |  |  |

附件3：社会调查问卷

唐山市保障性住房维修资金项目满意调查问卷

1.您所在的地区？

A.唐山市B.河北省内唐山市外 C.河北省外

2.您认为唐山市保障性住房维修工作是否有必要开展？ （）

A.非常必要   B.比较必要   C.一般必要  D.不必要

3.您对项目单位所采取的住房维修补贴办法是否满意？（）

A.非常满意    B.比较满意    C.满意     D.不满意

## 4.您对住房维修补贴的效果满意吗？ （）

A.非常满意    B.比较满意    C.满意     D.不满意

## 5.您是否知道对住房及其公共设施设备的维修申请流程？ （）

A.是   B.否  C.不太清楚   D.不了解

## 6.您是否申请过对住房或公共设施设备的维修?

## A.是   B.否

## 7.您认为住房维修补贴是否有必要继续施行

## A. 非常必要B. 比较必要C. 一般必要D. 很不必要

## 8.您申请的维修一般多久得到受理或反馈？（  ）

## A.当天反馈    B.2-5个工作日    C.5个工作日之后

## 9.您所在的小区是否有公布住房或公共设施设备维修维护的情况？（   ）

## A.是   B.否    C.不清楚

10.对于“唐山市保障性住房维修”项目，请留下您的宝贵意见：